- 福建省洛江监狱零星小额工程项目

竞争性谈判文件

- （预公告稿）

- 项目编号：FJXW2023091

- 项目名称：福建省洛江监狱零星小额工程项目

采购人：福建省洛江监狱

- 福建省新卫招标代理有限公司

二〇二三年十一月

目   录

第一章 报价邀请	2

第二章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

一、说明	11

二、竞争性谈判文件	12

三、响应文件的编写	13

四、响应文件的提交	16

五、响应文件的评估和比较	17

六、定标与签订合同	20

第三章 谈判内容及要求	25

第四章 采购合同	34

第五章 响应文件格式	44

注：本竞争性谈判文件共72页（含封面），请供应商领取竞争性谈判文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取竞争村谈判文件之日起二日内向福建省新卫招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由供应商自负。

# 第一章 报价邀请

- 福建省新卫招标代理有限公司受福建省洛江监狱委托，对下述项目进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

- 1、项目编号：FJXW2023091

采购人：福建省洛江监狱

联系人：林警官

联系电话：0595-68997067

地  址：福建省泉州市洛江区河市河西路1号

- 2、谈判货物（服务）名称、数量及主要技术规格：见后附：《谈判货物（服务）一览表》

- 3、竞争性谈判文件购买（办理报名）时间：自2023年 月 日起至2023年 月 日止（节假日及公休日除外），上午08:30-12:00，下午14:30-17:30（北京时间，以下同）未购买竞争性谈判文件的潜在供应商无资格参加报价。递交响应文件时供应商名称与报名登记的名称不一致的，须提供工商管理部门出具的单位名称变更证明，否则代理机构将拒绝接收响应文件。

- 4、竞争性谈判文件售价：0元。

- 5、响应文件递交截止时间：2023年 月 日 :00:00 。

谈判开始时间：2023年 月 日 :00:00。

领取谈判文件、递交相关响应文件的地点：福建省新卫招标代理有限公司（报名地点：福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层623室。）通过电子邮件报名的潜在供应商须按竞争性谈判公告附件《采购文件购买登记表》填写清楚发送至采购代理机构电子信箱（946156038@qq.com）。潜在供应商报名竞争性谈判文件时的单位名称应与报价时的单位名称一致，我公司不接受未报名的潜在供应商报价与质疑。

- 6、供应商对本次谈判活动事项提出疑问的，请在谈判截止时间3日之前， 以信函或传真的形式与招标代理机构联系。

- 7、以上如有变更，福建省新卫招标代理有限公司将在以下网站通知，请供应商关注：

  - 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

  - 招标代理机构网站（http://www.xinweizb.com/）

- 8、招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼六层   邮编：350025

电话：0591-87807330

联系人：蔡华凯、王慧婧  0591-87807330

招标代理机构网站：Http:// www.xinweizb.com

E-mail：946156038@qq.com

邮寄购买竞争性谈判文件、谈判保证金缴交缴纳账户：

开户名称：福建省新卫招标代理有限公司

开户行：中国光大银行福州南门支行

账  号：77360188000028873

附：采购货物（服务）一览表

采购货物（服务）一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 合同包预算总金额 | 合同包最高限价 | 谈判保证金 | 采购要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 零星小额工程 | 1 | 项 | 2000000 | 2000000 | 20000 | 详见谈判文件第三章 |

注：

1、供应商可按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。谈判与合同授予以合同包为单位。

2、供应商针对本项目所提供的服务必须符合或优于竞争性谈判文件技术要求。

3、报价要求：人民币报价。合同包预算总金额包括为履行本项目所产生的一切费用，包括税费、运输、包装、安装、搬运、退换货所产生的费用等。采购人不再承担任何开支。

- 4、报价超过合同包最高限价为无效报价 。

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

本须知前附表的条款号是与《供应商须知》中条款的项目号相对应的，如果与谈判文件中其他部分的内容有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建省洛江监狱零星小额工程项目 采购人名称：福建省洛江监狱 项目编号：FJXW2023091 项目内容：详见谈判文件第三章谈判内容及要求 |
| 2 | 3.1 | 法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。 资格标准： 明细; 描述. 1.单位负责人授权书（若有）; 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加报价的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、响应文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※供应商应按照竞争性谈判文件第五章规定提供。. 2.营业执照等证明文件; 1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件。2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。※供应商应按照竞争性谈判文件第五章规定提供。. 3.财务状况报告（财务报告、或资信证明）; 1、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照谈判截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 ※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件或担保函复印件其中：非自然人的供应商选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。. 4.依法缴纳税收证明材料; 1、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1谈判截止时间前（不含谈判截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供谈判截止时间前六个月（不含谈判截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2谈判截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供谈判截止时间当月的税收凭据复印件。1.3谈判截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。※供应商应按照竞争性谈判文件第五章规定提供。. 5.依法缴纳社会保障资金证明材料; 1、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1谈判截止时间前（不含谈判截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供谈判截止时间前六个月（不含谈判截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2报价截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供谈判截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3谈判截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。※供应商应按照竞争性谈判文件第五章规定提供。. 6.具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）; 1、竞争性谈判文件未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商应提供本声明函。2、竞争性谈判文件要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商可不提供本声明函。3、响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※供应商应按照竞争性谈判文件第五章规定提供。. 7.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明; 1、重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。2、响应文件正本中的本声明应为原件。※供应商应按照竞争性谈判文件第五章规定提供。. 8.信用记录查询结果; ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由谈判小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动（报价截止时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。. 9.联合体; 本项目不接受联合体报价。. 10.落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购）; 根据（财库〔2020〕46号）规定，本项目专门面向中小企业采购。本项目为工程类采购项目，采购标的为零星小额工程，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。供应商应出具《中小企业声明函》，监狱企业及残疾人福利性单位均视同小微企业。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。（专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）. 11.其他资格要求; 供应商须具备建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程施工总承包三级或以上资质和具备合格的《施工企业安全生产许可证》。. 12.其他资格要求; 供应商拟担任本项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为供应商本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。. 注：未按以上资格标准要求的按无效报价处理。 |
| 3 | 11.1 | 谈判有效期：谈判截止期结束后90日历日。 有效期不足将导致其响应文件被拒绝。 |
| 4 |  | 响应文件递交截止时间：2023年 月 日 :00:00； 谈判截止时间（谈判开始时间）：2023年 月 日 :00:00； 响应文件递交地址：福建省新卫招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼六层开标厅） |
| 5 |  | 项目预算价：人民币2000000元。 注：超过预算价的报价为无效报价。 |
|  |  | - 1、付款方式： 单项目实施完成，成交供应商依据采购人委托的造价咨询公司审定的造价，采购人在收到成交供应商按项目开具正式税务发票及相关材料后15个工作日一次性支付至结算审核造价的100%。 - 2、是否收取履约保证金：是。履约保证金金额：人民币30000元。说明：成交通知书发出后，合同签订前成交供应商应按履约保证金人民币30000元，以银行电汇、转账或银行见索即付保函等形式向采购人交纳履约保证金，如以银行保函提供履约保证金的有效期应涵盖本项目售后维保期。履约保证金在合同约定全部事项（含售后维保期一年）履行完毕，经采购人在收到成交供应商书面申请30日内无息退还。 |
| 6 | 12 | 谈判保证金：合同包1人民币20000元。 供应商必须从本单位的基本账户或一般性存款账户以转账支票、电汇、网上银行等方式（现金、个人网上银行除外），在谈判截止时间前，向招标代理机构缴交要求的谈判保证金并到账（是否到达指定的存款账户，以谈判文件中确定的招标代理机构开户行对账单为准），供应商在缴纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目的项目编号及包号。 谈判保证金退款手续说明见12.6。 |
| 8 | 17.3.2 | 本项目响应文件须胶装成册、密封提交，否则，其报价将被视为无效报价。 |
| 10 |  | 各供应商的资格证明文件将提交谈判小组审核。即使供应商所提交的资格类文件通过了审核，在谈判过程中乃至确定成交供应商后，如发现供应商所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除成交供应商成交资格并追究成交供应商的法律责任。 |
| 11 |  | 未实质性响应谈判文件条款： （1）响应文件未按照本章规定进行胶装、密封、标记的； （2）响应文件未按规定由法定代表人或其授权代表在规定的地方签字并盖章；封面未盖章及未加盖骑缝章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的； (3) 未按规定提交谈判保证金的； (4) 交付期、交付地点、付款方式等不满足竞争性谈判文件要求的； (5) 谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的； (6) 谈判内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的； (7) 供应商提交的是可选择的报价； (8) 一个供应商不止投一个标； (9) 响应文件组成不符竞争性谈判文件要求的； (10) 响应文件中提供虚假或失实资料的； (11) 不符合竞争性谈判文件中规定的其它实质性条款，以及被谈判小组评定为实质性偏离谈判文件要求的。 |
| 12 | 19.1 | 关于串通报价问题： 谈判小组在谈判过程中发现供应商存在下列情形之一的，认定其有串通报价行为，按报价无效的处理，其谈判保证金将不予退还： （一）不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （二）不同的供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （三）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取谈判资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加谈判答疑会、交纳或退还保证金、开标的； （四）有关法律、法规或规章规定的其他串通报价行为。 |
| 13 |  | 评标方法：本次采购项目采用最低评标价法确定成交候选人。 详细见附件 |
| 14 | 23.1 | 本项目代理服务费由成交供应商支付，收取标准及收取方式：以合同金额为基数按差额定率累进法计算向成交供应商收取。收费率标准：50万元（含）以下的按1%收取；50万元至100万元的按0.9%收取；100万元至500万元的按0.5%收取。成交供应商在领取成交通知书前，以转账或汇款方式提交，请供应商报价时予以充分考虑。 代理服务费支付至以下账户： 开户名称：福建省新卫招标代理有限公司 开户银行：中国光大银行福州南门支行 账 号：7736 0188 0000 28873 |
| 15 |  | 项目行政监督部门：采购单位监督部门 |

附件 评审方法

最低评标价法：

A.若到报价截止时间止参加报价的供应商数量或谈判过程中资格性检查和符合性检查均合格的供应商数量不能满足三家及以上的，则本项目按流标或废标处理。

B.通过资格性检查和符合性检查的供应商为三家及以上的，适用最低评标价法：即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低评标价。

评价时考虑的因素：

（1）报价；

（2）服务期及付款方式和条件的偏差；

（3）项目展开前设备的运输及安装费用；

（4）项目展开后的人员及道具的费用。

注：所有符合竞争性谈判文件实质性要求的供应商或符合直接谈判要求的供应商，均应进行最终报价，未予最终报价或放弃最终报价的供应商以其第一次报价为准。谈判小组确定成交候选供货商时以最终报价为准。

C.根据财政部及福建省财政厅等有关政府采购文件规定执行价格评审优惠政策，价格扣除规则如下：

包1: （1）优先类节能产品、环境标志产品：若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于本采购包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占本采购包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额超过本采购包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④供应商在投标报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价。

D.谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价评审价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则可以按照最后报价由低到高的顺序提出2名成交候选人。如果成交候选人出现并列相同的最低评审价，则按照以下方式和顺序进行处理：

（1）竞争性谈判文件可以约定出现并列最低评审价情形时的优先顺序规则，具体规则为：无。

（2）竞争性谈判文件未约定优先顺序规则时，则由谈判小组中的采购人代表从并列最低评审价名单中自行选择确定优先顺序。

（3）采购人代表放弃自行选择确定权利的，则通过随机抽取方式确定优先顺序。

## 一、说明

1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于报价邀请中所叙述项目的服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的购买主体。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次谈判活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.4 “供应商”系指购买了本竞争性谈判文件，且已经提交或者准备提交本次响应文件的制造商或供货商。

2.5“服务”系指竞争性谈判文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的供应商

3.1 凡有能力提供本谈判文件所述服务、具有独立企业法人资格或其关联子公司的境内供货商或制造商均可能成为合格的供应商。

3.2 供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个供应商只能提交一个响应文件。但如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 供应商不得与本次谈判项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司（包括其附属机构）有任何关联。

3.5 本项目不接受联合体报价。

3.6 供应商代表在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加谈判。

4. 谈判费用

4.1 供应商自行承担其参加谈判所涉及的一切费用。

## 二、竞争性谈判文件

5. 竞争性谈判文件的组成

5.1 竞争性谈判文件用以阐明所需服务谈判程序和合同主要条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

(1) 报价邀请

(2) 供应商须知

(3) 谈判内容及要求

(4) 采购合同（参考文本）

(5) 响应文件格式

5.2 除非有特殊要求，竞争性谈判文件不单独提供货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 竞争性谈判文件的澄清

6.1 供应商对竞争性谈判文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按报价邀请中载明的地址以书面形式（包括信函或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在谈判截止时间3个工作日（如至原定截止时间不足，则需延长截标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

7. 竞争性谈判文件的修改

7.1 至谈判截止日期前3个工作日（如至原定截止时间不足3个工作日，则需延长截标时间），招标代理机构可主动或依供应商要求澄清的问题而修改竞争性谈判文件，在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。该修改内容为竞争性谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。但本竞争性谈判文件第7.2条规定的推迟谈判截止时间情形不受本条约束。

7.2 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑竞争性谈判文件的修改，招标代理机构可酌情推迟谈判截止时间，但应当至少在谈判截止时间3个工作日前将变更时间以书面形式通知所有供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为竞争性谈判文件的组成部分。在此情况下，采购人和供应商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 三、响应文件的编写

8. 要求

8.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件。响应文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，供应商可对货物（服务）一览表所列的全部合同包或部分合同包进行报价。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（服务）只能有一个报价。

9. 响应文件语言

9.1 响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 响应文件的组成

10.1 响应文件：（正本一份，副本三份）

- 报价书；

- 报价一览表；

- 供应商提交符合的证明材料；

- 技术规格和商务偏离表

- 谈判保证金缴纳凭证复印件；

- 退还谈判保证金的通知；

11. 谈判有效期

11.1 响应文件从供应商须知前附表第3项所规定的谈判截止期之后开始生效，在供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

11.2 特殊情况下招标代理机构可于谈判有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在谈判有效期延长期内继续有效。

12. 谈判保证金

12.1 谈判保证金为响应文件的组成部分之一。

12.2 供应商应在提交响应文件之前向招标代理机构缴交供应商须知前附表第5项要求的谈判保证金。联合体报价的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 谈判保证金用于保护本次谈判活动免受供应商的行为而引起的风险。

12.4 谈判保证金以转账、电汇、汇票形式提交。

12.5 未按规定缴交谈判保证金的报价，将被视为无效报价。

12.6 谈判保证金退款手续说明：

请供应商登录中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及福建省新卫招标网（http://www.xinweizb.com）的成交公告了解成交信息。招标代理机构将在成交通知书发出之日起五个工作日内，按照供应商在响应文件中所载明的开户行、开户名称、账号等信息，予以原额无息退还成交供应商以外的供应商的谈判保证金：

原付款方式为汇票形式者，请退回招标代理机构出具的收款收据原件，并提供供应商开户信息（开户名称、账号及开户行）。

成交供应商待合同签订完毕后，持合同原件及复印件办理保证金余额退回手续。退款手续根据原汇款方式不同参见上述所述情形。

请相关供应商按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非招标代理机构原因。因招标代理机构原因造成逾期退还谈判保证金的，招标代理机构将按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向供应商支付资金占用费。

12.7 在成交供应商签订合同（采购人如有要求成交供应商支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，成交供应商的谈判保证金予以原额无息退还。

12.8 谈判保证金的有效期为谈判有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，谈判保证金将不予退还：

(1) 供应商在谈判截止期后，谈判有效期内撤回报价；

(2) 供应商提供虚假报价证明材料；

(3) 成交供应商未按供应商须知前附表规定；（采购人如有要求成交供应商支付履约保证金的，增加：成交供应商未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的；）

(4) 以他人名义报价或以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(5) 本竞争性谈判文件中规定的其他不予退还谈判保证金的情形（如成交后未及时与采购人签订购销合同或签订合同后未能及时履约等等）。

上述不予退还谈判保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 响应文件的格式

13.1 供应商须编制由本须知第10条规定文件组成的响应文件正本一份，副本三 份；正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（本次谈判要求所有的响应文件应为胶装装订，非胶装装订的响应文件，其报价将被拒绝。）

13.2 响应文件应由供应商的法定代表人或者其供应商代表在规定的地方签字并加盖公章（非投标专用章或业务章，以下同），如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

13.4 供应商应提交证明其拟供货物（服务）符合竞争性谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物（服务）主要技术性能的详细描述。

13.5 响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其供应商代表签署，盖供应商公章。

13.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖校正章。

13.7 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其报价将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须加盖供应商公章。

13.9 供应商须对本次谈判的所有设备进行报价，不得将一个合同包中的货物（服务）拆开报价。

## 四、响应文件的提交

14. 响应文件的密封、标记和递交

14.1 供应商应将响应文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明项目编号、供应商名称、货物（服务）名称、品目号及“正本”或“副本”字样，并在封口处盖上骑缝公章。（供应商应将正本的报价书、报价表、谈判保证金收据或银行回单（可用复印件）单独密封，并在信封上标明“报价书”字样，然后再装入正本响应文件密封袋中密封）。响应文件未密封将导致报价被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于        之前（指谈判邀请中规定的截标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖供应商公章。

14.3 如果响应文件由邮局或专人送交，供应商应将响应文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按供应商须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.5 响应文件应在报价邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒收。

14.6 供应商在谈判截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

14.7 供应商在谈判截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在谈判截止期后修改响应文件的，其报价被拒绝。

## 五、响应文件的评估和比较

15．谈判时间

15.1 在供应商须知前附表中所规定的时间、地点进行谈判。

15.2 谈判由招标代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。所有供应商应派供应商代表参加谈判会。

16．谈判小组

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建谈判小组。谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人以上单数（含3人）组成，专家不能少于三分之二。在截标后的适当时间里由谈判小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 响应文件的初审

对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述谈判工作无关的人员。

供应商任何试图影响谈判小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其报价被拒绝，并不予退还谈判保证金。

17.1 谈判小组将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了谈判保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 响应文件中报价表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价表（报价表）为准。

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其报价将被拒绝并不予退还其谈判保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，在对响应文件详细评估之前，谈判小组将依据供应商提交的响应文件按供应商须知前附表所述的资格标准对供应商进行资格审查， 以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备谈判资格，不满足竞争性谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的， 其报价将被拒绝。

17.3.2 符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组还将从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：

(1) 实质性影响合同的范围、质量和履行；

(2) 实质性违背竞争性谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；

(3) 不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其报价将被拒绝。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判文件要求：

1) 响应文件未按照本章规定进行胶装、密封、标记的；

2）响应文件未按规定由法定代表人或其授权代表在规定的地方签字并盖章；封面未盖章及未加盖骑缝章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；

3) 未按规定提交谈判保证金的；

4) 交付期、交付地点、付款方式等不满足竞争性谈判文件要求的；

5) 谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的；

6) 报价内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的；

7) 供应商提交的是可选择的报价；

8) 一个供应商不止投一个标；

9) 响应文件组成不符竞争性谈判文件要求的；

10) 响应文件中提供虚假或失实资料的；

11) 不符合竞争性谈判文件中规定的其它实质性条款，以及被谈判小组评定为实质性偏离谈判文件要求的。

谈判小组决定谈判的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.3.3 谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

17.3.4 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的报价，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

17.3.5 谈判小组将允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何供应商的相对排序。

18.	响应文件的澄清

18.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者供应商代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1 谈判小组将按供应商须知前附表所述谈判方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：竞争性谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在总价中。但在谈判时取有效供应商该项最高报价加入谈判价进行谈判。对多报项及赠送项的价格谈判时不予核减，全部进入谈判价评议。

19.3 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

19.4 谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价评审价由低到高的顺序提出3名或以上成交候选人，并编写评审报告。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则可以按照最后报价由低到高的顺序提出2名成交候选人。如果成交候选人出现并列相同的最低评审价，则按照以下方式和顺序进行处理：

（1）谈判文件可以约定出现并列最低评审价情形时的优先顺序规则，具体规则为：无。

（2）谈判文件未约定优先顺序规则时，则由谈判小组中的采购人代表从并列最低评审价名单中自行选择确定优先顺序

（3）采购人代表放弃自行选择确定权利的，则通过随机抽取方式确定优先顺序。

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性谈判文件要求，能够圆满地履行合同，且被谈判小组推荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交供应商：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性谈判采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价评审价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价评审价最低的供应商为成交供应商。

17.成交通知:

17.1采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交供应商对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。

18.签订合同：

18.1采购人与成交供应商应详见须知前附表按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交供应商应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。

18.2竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订政府采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

## 六、定标与签订合同

20. 定标准则

20.1 为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

20.2 供应商的响应文件符合竞争性谈判文件要求，按竞争性谈判文件确定谈判标准、方法，经谈判小组评审并推荐成交候选人。

21. 成交通知

21.1 采购人委托代理机构组织竞争性谈判采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价评审价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价评审价最低的供应商为成交供应商。采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。供应商对成交公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2 成交公告发出后30日内，请各未成交供应商自行前往招标公司领取《落标通知书》，逾期未领取者将被视为已领取《落标通知书》，招标公司将不再补发《落标通知书》。

21.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

21.4 《成交通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未成交的供货商退还谈判保证金，具体退款手续详见12.6。

21.5 在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还成交供应商的谈判保证金，具体退款手续详见12.6。

21.6 供应商对成交公告有异议的，应按以下要求向招标代理机构提交成交质疑书（注：以下质疑格式与内容亦适用于对谈判文件的质疑），未按以下格式及要求提交质疑书的质疑将不予受理：

21.6.1 成交质疑书应当包括下列主要内容

21.6.1.1 质疑书接收对象（采购人或招标代理机构）

21.6.1.2 质疑的项目名称 、项目编号、合同包名称；

21.6.1.3 质疑人的名称、地址、联系电话（含传真）、法定代表人等；

21.6.1.4 质疑的具体事项及事实依据、证据材料；

21.6.1.5 质疑的日期；

21.6.1.6 质疑书应当署名（谈判文件规定可不署名的除外）。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人（以企业法人营业执照或相关主要证件上的为准，企业法人营业执照或相关主要证件应作为附件进行提交，同时提交法定代表人或者主要负责人的身份证复印件）签字（或盖私章），并加盖公章。

21.6.2 注意事项：

21.6.2.1 质疑人委托代理人办理质疑事务时应当向采购人或招标代理机构提交质疑人的授权委托书和代理人的身份证复印件；授权委托书应载明委托代理的事项和具体委托权限。

21.6.2.2 成交质疑书中的事实依据中应写清采购活动经过，客观情况和有关法律、政策依据，质疑人应列举所有可供证明的证据。明确载明：证人姓名、住所和联系方式；书证、物证的来源及由谁保管；并提供复印件以便调查。质疑书应规范装订，编上页码、加盖骑缝章。

21.6.2.3 未参加报价的供应商（或未购买谈判文件的潜在供应商）的质疑书将不予受理。

21.6.2.4 质疑书用传真方式送达的，应立即用特快专递方式寄送原件，同时应在7个工作日内送达招标代理机构，否则招标代理机构将不予受理。

22. 签订合同

22.1 采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内，根据竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件，参照本竞争性谈判文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将不予退还谈判保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按照有关规定处理。

22.2 竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供货商签订采购合同，以此类推。

23. 项目行政监督部门

23.1 项目行政监督部门可视情依法派员对本谈判活动的全程进行监督。

23.2 供应商如对谈判活动有异议，可以按照有关规定向须知前附表所述项目行政监督部门投诉。

# 第三章 谈判内容及要求

- 一、项目概况

1、福建省洛江监狱采购的小额工程的施工单位，每个项目预算不超过30万，年度累计不超过200万的零星小额工程等工作。主要为单位的维修或者小额项目，具体项目以建设单位发出的零星小额工程项目指定的内容为准。

2、报价要求

2.1本项目采用“折扣”形式进行报价，供应商应按《报价一览表》格式要求，填报统一折扣率（折扣系数），成交折扣率用于单项工程结算价款使用。

- 注：①若报价为“9折”，“折扣系数”应填写“0.9”，以此类推。②折扣系数应精确到小数点后两位。

2.2工程预算及合同价款

（1）工程预算及审核：工程预算由采购人分别委托具备相应资质的造价咨询单位按照工程计价规范进行编制及审核，工程预算造价以审核后的金额为准。

（2）单项工程合同价款（工程发包价）：实施项目若有涉及监管区内的项目，按原定额计取费用，无需降点；其余项目结算，按审核后的工程结算造价*成交折扣率（折扣系数）计取。具体金额在各单项施工任务书中确定。

（3）项目单价确定依据：由预算单位按照相关法律法规及现行工程计价规范编制，工程主要材料信息价按建设期的泉州地区套价。对于个别不适合套用定额的零星项目，可采用协商议价的形式计入工程预算书。监区内项目可考虑降效因素，施工时间可按实调整。

2.3工程结算

（1）工程结算采取固定总价加风险包干。由成交供应商编制工程结算书，采购人委托相应资质的造价咨询单位进行审核。

（2）单项工程的最终结算金额根据结算审核单位出具的审核报告经双方确认后为准。

（3）若合同期满或在合同期内采购总金额已经达到本项目预算金额，则本合同自动终止（即视为服务期限届满）。

- 二、技术和服务要求（以下内容不允许负偏离）

1、工程建设标准强制性条文：本采购项目的材料、货物、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与采购项目相关的工程建设标准强制性条文。本项目所需材料、货物技术要求及质量标准：符合最新国家标准要求。

- 2、供应商应根据该项目的类别、难易程度、安装施工条件和复杂程度，并根据投标时拟定的施工组织设计，施工经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力、根据自身情况作出报价。项目建设标准和技术规范要求的相关费用应包括在投标报价中。

- 3、成交供应商应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；施工现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。若发生任何事故，均由成交供应商全部负责，与采购人无关。

- 4、严禁在施工区域或采购单位的其他管辖区域内乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围挡，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

- 5、施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、赤膊施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

- 6、其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》《建筑施工现场环境与卫生标准》《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

- 7、施工现场管理人员要求

- （1）项目负责人在工程施工期间必须每日到场，采购人将不定期抽查。

- （2）项目负责人未经批准，擅自离开或在施工期间未到现场的，成交供应商应按人民币10000元/人次的标准向采购人支付违约金。

- （3）成交供应商擅自更换项目负责人的违约责任：擅自更换项目负责人的按每人次向采购人支付5万元人民币违约金。

- （4）在工程开工前，由成交供应商按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于福建省关于项目施工管理人员配备的要求。

- 8、成交供应商应严格遵守，不得违反采购人在基建、采购等相关领域的内控程序及规定。

- 9、供应商必须能按照合同的规定，准时提供原辅材料、工具、设备等.并负责所供原辅材料、工具、设备等的包装和运保。所有货物均由成交供应商送到采购人指定地点，送货所发生的费用由成交供应商承担。

- 10、组织施工

- 10.1成交供应商在每次施工前，应按采购人需要，组织有关技术人员到施工现场勘察（在服务期内，成交供应商接到采购人报修电话后必须在工作时间6个小时内到达现场，特殊情况下须2小时内到达（如水管破损等需紧急抢修的项目），如有违反，成交供应商应向采购人支付5000元/次的违约金。），及时提供细化的施工方案、组织方案及施工流程，经采购人审核通过后进行施工。确保所有货物能符合现场施工要求，满足项目使用需要。

- 10.2施工过程中不得破坏原建筑物的其他装修的美观，如确有需要对原装修部位有局部破坏时应负责修复，其费用应包括在本次报价中。

- 10.3成交供应商应对项目施工的牢固及安全性负完全责任，如因施工不当而引发自身或第三者伤害的责任，应由成交供应商负责赔偿。

- 10.4提供的货物均为全新合格产品，不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。供应商提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准的要求。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

- 三、商务条件（不得负偏离，否则按无效响应处理）
1、交付地点：福建省泉州市洛江区河市河西路1号采购人指定地点。

- 2、服务时间：1年(本项目合同期为合同签订之日起算1年或合同期限内达到200万时合同终止，具体金额以实际结算为准)，成交供应商在各单项进场施工前需提前1日向采购人告知，并按要求做好施工前的各项准备工作。

- 3、交付条件：全部工程必须根据建设部《工程施工质量验收规范》等相关规范和规程及施工图纸施工，并达到合格标准。

- 4、是否收取履约保证金：是。履约保证金金额：人民币30000元。说明：成交通知书发出后，合同签订前成交供应商应按履约保证金人民币30000元，以银行电汇、转账或银行见索即付保函等形式向采购人交纳履约保证金，如以银行保函提供履约保证金的有效期应涵盖本项目售后维保期。履约保证金在合同约定全部事项（含售后维保期一年）履行完毕，经采购人在收到成交供应商书面申请30日内无息退还。

- 5、是否邀请供应商参与验收：否

- 6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 符合现行的《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 |

- 7、支付方式

| 支付期次 | 支付比例（%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 单项目实施完成，成交供应商依据采购人委托的造价咨询公司审定的造价，采购人在收到成交供应商按项目开具正式税务发票及相关材料后15个工作日一次性支付至结算审核造价的100%。 |

- 8、验收标准和验收方法

- 8.1成交供应商必须严格按照现行的国家及本地区所有施工技术规范、规程、质量检验评定标准组织施工，在工程承包范围内的所有单项工程的质量等级均应达到国家施工质量验收规范合格标准。

- 8.2在各单项工程竣工未移交采购人之前，成交供应商负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 8.3各单项工程竣工后，成交供应商应通知采购人验收，采购人接到验收申请后组织有关部门进行验收。竣工验收中如发现有不符合质量要求需要返工的项目，由成交供应商整改后再进行验收。竣工日期以最后验收合格的日期为准。

- 8.4成交供应商应在各单项工程竣工验收后三十日内提供工程结算资料及相关内业资料，如超期提供结算及内业资料的，采购人有权追究其经济责任。

- 8.5验收依据：

- 8.5.1验收应按照国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准、竞争性谈判文件、成交供应商响应文件的规定或约定进行；

- 8.5.2合同条款；

- 8.5.3其他文件或材料；

- 8.5.4技术标准和要求；

- 8.5.5图纸；

- 8.5.6已标价工程量清单或预算书；

- 8.5.7建设合同（GF-2017-0201）合同通用条款、专用合同条款。

- 9、工程竣工

- 9.1成交供应商必须按照单项目施工任务书约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。

- 9.2因成交供应商原因不能按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，成交供应商承担违约责任。

- 9.3施工中采购人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括成交供应商为保证工程质量和安全采取的措施、采购人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

- 10、售后维保期

- 10.1各单项工程的售后维保期为自竣工验收合格起一年，从成交供应商获得采购人正式颁发的书面工程竣工移交证书之日起计算。若工程质量无法达到要求，工程应返工并重新计算质保期限。

- 10.2在保修期内由于施工质量原因造成的任何损伤和损坏，成交供应商须免费负责修理、更换或返工。

- 10.3工程出现质量问题时，属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到修理通知之日起在约定期限内派人修理。成交供应商不在约定期限内派人修理的，采购人可以委托他人修理。保修费用从履约保证金内扣除。

- 10.4在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，成交供应商须免费负责修理或更换。

- 10.5发生须紧急抢修事故的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。如成交供应商在接到事故通知后未立即到场抢修的，成交供应商应当承担违约责任，赔偿采购人因此所遭受的全部损失。

- 10.6在保修期结束前，须由成交供应商工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何不符采购文件要求的缺陷必须由成交供应商负责修理、更换或返工。在修复之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告采购人。

- 10.7成交供应商交付的工程存在技术缺陷或安全隐患造成采购人或任何第三方人身、财产损害的，成交供应商应当对该损害承担全部法律责任。如造成采购人损失的，成交供应商还应当赔偿采购人的全部损失并保证应持续有效。

- 11、违约责任

- 11.1成交供应商必须严格遵守安全施工规范和安全操作规程，在工程开工前必须向施工人员进行安全技术交底，专业施工人员必须持证上岗，并让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

- 11.2成交供应商必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械的使用安全。

- 11.3采购人将不定期检查成交供应商施工现场，对成交供应商所属人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，对违章行为立即勒令停止其工作，并处予500元/次罚款。

- 11.4成交供应商应自觉接受采购人安监部门的监督和指导，对采购人安监部门检查提出的安全整改通知必须及时整改。

- 11.5如因成交供应商采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本合同安全条款而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由成交供应商承担所造成的经济损失及法律责任。

- 11.6在监区内施工时，成交供应商须遵守监狱关于监内施工的有关规定并办理相关手续，确保监管安全。

- 11.7施工完毕，成交供应商应及时清理施工现场垃圾，做好清洁卫生，做到交付即可使用，否则采购人自行清理现场，发生费用双倍计取，由成交供应商支付。

- 11.8成交供应商施工人员应遵守监狱的管理制度及防疫制度。

- 监区内施工注意事项：

- ①监区内施工时间受限制，一般情况下上午8:30-11:00，下午15:00-17:30。

- ②监区内施工人员必须是男性，须长期进入监区的人员应开具公安部门的无犯罪记录证明。短期进入监区人员二天一审批，进入监区应随时携带有效的居民身份证。进入监区人员须遵守监狱要求。

- ③施工人员进入监区时不得携带香烟、打火机、钱包、手机（电子通信工具）等违禁品。

- ④进监区施工管理好施工工具，工具进入监区应认真清点，填写工具清单，离开施工现场工具按清单数量清点并携带离开。

- ⑤当天施工后的建筑垃圾应清理出监区。

- ⑥施工人员应遵守监狱的管理制度，禁止替被监管人员携带任何物品。

- ⑦违反以上①或②项无法进入监区施工。违反③-⑥项中的其中一项，一经发现处于500元/次罚款，违反3次终止施工合同，成交供应商按完成清单内工程量结算，成交供应商应赔偿延误工期（按未完工程量造价的10%计）及再次招标采购的费用。

- 11.9、工期索赔：因成交供应商原因造成工期延误，逾期违约金（含节点工期）的计算方法为：成交供应商必须于采购人签发项目实施任务书要求的工期内实施完成，否则每超过一天按单项工程项目造价的1%计取违约金，违约金以单项工程项目造价的10%为上限。违约金直接在结算中扣除。

- 11.10质量索赔：在工程施工及验收过程中，发现成交供应商质量不符合相关规范要求的，除成交供应商负责无条件返工或整改外，采购人有权酌情进行经济索赔

- 11.11成交供应商必须遵守采购人的工作制度、保密制度和监管安全规定，服从采购人的管理，不得为在押人员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品；未经采购人书面确认，不得将采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他上的文件资料、工作内容、建筑物及构造、场所等以微信、微博、抖音等方工作式向本合同以外的任何第三方披露、发布、公开，凡违反以上规定，经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付10000-20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并没收履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到通知之日起30日内缴纳。

- 12、除上述具体违约情形外，成交供应商出现违反竞争性谈判文件、响应文件要求的其他行为，每发现一次需向采购人支付违约金500元。

- 11.13成交供应商应支付的违约金采购人有权直接从未支付的款项中予以扣除，不足部分由成交供应商缴纳补上。

- 11.14本项目约定的相应扣罚款项，采购人均有权从应结款项或履约保证金中直接扣减；因成交供应商违约导致合同解除或终止的，具体条款约定明确的从其约定，未明确约定的，采购人有权没收履约保证金。

- 11.15合同终止情况：

- ①由于成交供应商施工组织管理不力对采购人监管及生产等工作造成严重影响的，采购人有权终止该合同，重新选择施工单位组织工程施工。并由成交供应商赔偿对采购人造成的各项损失（没收履约保证金，及赔偿相关损失）。

- ②如成交供应商因其自身原因，无法继续承建施工时，成交供应商向采购人书面提出终止合同申请，经采购人同意后，可终止合同；但成交供应商交纳的履约保证金贰万元将被没收，其他具体事项由双方协商解决。

- ③如遇上级重大政策性调整，导致合同无法继续履行的，合同终止。采购人无息退还履约保证金给成交供应商，工程款按实际发生的工程量结算，采购人不另承担任何赔偿责任。

- 12、诉讼相关费用承担

- 12.1若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

- 13、知识产权

- 13.1成交供应商施工过程中提供的所有材料应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

- 13.2若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商成交资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。具体如下：依法追究成交供应商相应的违约责任，如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

- 13.3成交供应商提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为原装正品行货，包装标示完整。如包装不完整、标示不齐，修改、撕毁，进货渠道不明，质量不达标，采购人可拒收，并由成交供应商承担违约责任。

- 14、廉政条款

- 14.1成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

- 15、保密条款

- 成交供应商在履行合同中知悉的或收到的对方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，应承担赔偿责任。本条款不因合同届满或解除而失效。

- 15、合同纠纷处理方式

- 15.1合同争议处理方式

- 采购人与成交供应商必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

- 15.2合同补充和修改

- 合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

- 四、其他事项

- 除竞争性谈判文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞争性谈判文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

- 第四章 采购合同

- （参考文本）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与竞争性谈判文件、响应文件的实质性内容相背离。

合同编号

福建省洛江监狱零星小额工程项目施工合同

甲方：福建省洛江监狱

乙方：

根据项目编号          的福建省洛江监狱零星小额工程项目（以下简称：“本项目”）的谈判结果，乙方为成交供应商。现根据相关规定，经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

- 1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款及附件；

1.2谈判文件、乙方的响应文件；

2、合同标的：福建省洛江监狱零星小额工程项目（实施过程中每个项目预算不超过30万，年度累计不超过200万的零星小额工程），成交折扣：  。

- 3、合同标的服务时间、地点

3.1服务时间：1年(本项目合同期为合同签订之日起算1年或合同期限内达到200万时合同终止，具体金额以实际结算为准)

3.2交付地点：福建省泉州市洛江区河市河西路1号甲方指定地点。

3.3乙方在各单项进场施工前需提前1日向甲方告知，并按要求做好施工前的各项准备工作。

4、合同标的应符合竞争性谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

4.1工程建设标准强制性条文：本采购项目的材料、货物、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与采购项目相关的工程建设标准强制性条文。本项目所需材料、货物技术要求及质量标准：符合最新国家标准要求。

4.2乙方应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；施工现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。若发生任何事故，均由乙方全部负责，与甲方无关。

4.3严禁在施工区域或采购单位的其他管辖区域内乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围挡，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

4.4施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、赤膊施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

4.5其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》《建筑施工现场环境与卫生标准》《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

4.6施工现场管理人员要求

（1）项目负责人在工程施工期间必须每日到场，甲方将不定期抽查。

（2）项目负责人未经批准，擅自离开或在施工期间未到现场的，乙方应按人民币10000元/人次的标准向甲方支付违约金。

（3）乙方擅自更换项目负责人的违约责任：擅自更换项目负责人的按每人次向甲方支付5万元人民币违约金。

（4）在工程开工前，由乙方按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于福建省关于项目施工管理人员配备的要求。

4.7乙方应严格遵守，不得违反甲方在基建、采购等相关领域的内控程序及规定。

4.8乙方必须能按照合同的规定，准时提供原辅材料、工具、设备等.并负责所供原辅材料、工具、设备等的包装和运保。所有货物均由乙方送到甲方指定地点，送货所发生的费用由乙方承担。

4.9组织施工

（1）乙方在每次施工前，应按甲方需要，组织有关技术人员到施工现场勘察（在服务期内，乙方接到甲方报修电话后必须在工作时间6个小时内到达现场，特殊情况下须2小时内到达（如水管破损等需紧急抢修的项目），如有违反，乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。），及时提供细化的施工方案、组织方案及施工流程，经甲方审核通过后进行施工。确保所有货物能符合现场施工要求，满足项目使用需要。

（2）施工过程中不得破坏原建筑物的其他装修的美观，如确有需要对原装修部位有局部破坏时应负责修复，其费用应包括在本次报价中。

（3）乙方应对项目施工的牢固及安全性负完全责任，如因施工不当而引发自身或第三者伤害的责任，应由乙方负责赔偿。

（4）提供的货物均为全新合格产品，不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及甲方的要求做好售后服务工作。乙方提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准的要求。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

- 5、验收标准和验收方法

5.1乙方必须严格按照现行的国家及本地区所有施工技术规范、规程、质量检验评定标准组织施工，在工程承包范围内的所有单项工程的质量等级均应达到国家施工质量验收规范合格标准。

5.2在各单项工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5.3各单项工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收申请后组织有关部门进行验收。竣工验收中如发现有不符合质量要求需要返工的项目，由乙方整改后再进行验收。竣工日期以最后验收合格的日期为准。

5.4乙方应在各单项工程竣工验收后三十日内提供工程结算资料及相关内业资料，如超期提供结算及内业资料的，甲方有权追究其经济责任。

5.5验收依据：

5.5.1验收应按照国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准、竞争性谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行；

5.5.2合同条款；

5.5.3其他文件或材料；

5.5.4技术标准和要求；

5.5.5图纸；

5.5.6已标价工程量清单或预算书；

5.5.7建设合同（GF-2017-0201）合同通用条款、专用合同条款。

- 6、工程竣工

6.1乙方必须按照单项目施工任务书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

6.2因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

6.3施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

- 7、售后维保期

7.1各单项工程的售后维保期为自竣工验收合格起一年，从乙方获得甲方正式颁发的书面工程竣工移交证书之日起计算。若工程质量无法达到要求，工程应返工并重新计算质保期限。

7.2在保修期内由于施工质量原因造成的任何损伤和损坏，乙方须免费负责修理、更换或返工。

7.3工程出现质量问题时，属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到修理通知之日起在约定期限内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理的，甲方可以委托他人修理。保修费用从履约保证金内扣除。

7.4在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，乙方须免费负责修理或更换。

7.5发生须紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。如乙方在接到事故通知后未立即到场抢修的，乙方应当承担违约责任，赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

7.6在保修期结束前，须由乙方工程师和甲方代表进行一次全面检查，任何不符采购文件要求的缺陷必须由乙方负责修理、更换或返工。在修复之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告甲方。

7.7乙方交付的工程存在技术缺陷或安全隐患造成甲方或任何第三方人身、财产损害的，乙方应当对该损害承担全部法律责任。如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方的全部损失并保证应持续有效。

- 8、费用支付：

- 8.1单项目实施完成，乙方依据甲方委托的造价咨询公司审定的造价，甲方在收到乙方按项目开具正式税务发票及相关材料后15个工作日一次性支付至结算审核造价的100%。

（1）工程预算及审核：工程预算由甲方分别委托具备相应资质的造价咨询单位按照工程计价规范进行编制及审核，工程预算造价以审核后的金额为准。

（2）单项工程合同价款（工程发包价）：实施项目若有涉及监管区内的项目，按原定额计取费用，无需降点；其余项目结算，按审核后的工程结算造价*成交折扣率计取。具体金额在各单项施工任务书中确定。

（3）项目单价确定依据：由预算单位按照相关法律法规及现行工程计价规范编制，工程主要材料信息价按建设期的泉州地区套价。对于个别不适合套用定额的零星项目，可采用协商议价的形式计入工程预算书。监区内项目可考虑降效因素，施工时间可按实调整。

8.2工程结算

（1）工程结算采取固定总价加风险包干。由乙方编制工程结算书，甲方委托相应资质的造价咨询单位进行审核。

（2）单项工程的最终结算金额根据结算审核单位出具的审核报告经双方确认后为准。

（3）若合同期满或在合同期内采购总金额已经达到本项目预算金额，则本合同自动终止（即视为服务期限届满）。

9、履约保证金：合同签订前乙方应按履约保证金人民币30000元，以银行电汇、转账或银行见索即付保函等形式向甲方交纳履约保证金，如以银行保函提供履约保证金的有效期应涵盖本项目售后维保期。履约保证金在合同约定全部事项（含售后维保期一年）履行完毕，经甲方在收到乙方书面申请30日内无息退还。

- 10、违约责任

10.1乙方必须严格遵守安全施工规范和安全操作规程，在工程开工前必须向施工人员进行安全技术交底，专业施工人员必须持证上岗，并让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

10.2乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械的使用安全。

10.3甲方将不定期检查乙方施工现场，对乙方所属人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，对违章行为立即勒令停止其工作，并处予500元/次罚款。

10.4乙方应自觉接受甲方安监部门的监督和指导，对甲方安监部门检查提出的安全整改通知必须及时整改。

10.5如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本合同安全条款而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

10.6在监区内施工时，乙方须遵守监狱关于监内施工的有关规定并办理相关手续，确保监管安全。

10.7施工完毕，乙方应及时清理施工现场垃圾，做好清洁卫生，做到交付即可使用，否则甲方自行清理现场，发生费用双倍计取，由乙方支付。

10.8乙方施工人员应遵守监狱的管理制度及防疫制度。

监区内施工注意事项：

①监区内施工时间受限制，一般情况下上午8:30-11:00，下午15:00-17:30。

②监区内施工人员必须是男性，须长期进入监区的人员应开具公安部门的无犯罪记录证明。短期进入监区人员二天一审批，进入监区应随时携带有效的居民身份证。进入监区人员须遵守监狱要求。

③施工人员进入监区时不得携带香烟、打火机、钱包、手机（电子通信工具）等违禁品。

④进监区施工管理好施工工具，工具进入监区应认真清点，填写工具清单，离开施工现场工具按清单数量清点并携带离开。

⑤当天施工后的建筑垃圾应清理出监区。

⑥施工人员应遵守监狱的管理制度，禁止替被监管人员携带任何物品。

⑦违反以上①或②项无法进入监区施工。违反③-⑥项中的其中一项，一经发现处于500元/次罚款，违反3次终止施工合同，乙方按完成清单内工程量结算，乙方应赔偿延误工期（按未完工程量造价的10%计）及再次招标采购的费用。

10.9工期索赔：因乙方原因造成工期延误，逾期违约金（含节点工期）的计算方法为：乙方必须于甲方签发项目实施任务书要求的工期内实施完成，否则每超过一天按单项工程项目造价的1%计取违约金，违约金以单项工程项目造价的10%为上限。违约金直接在结算中扣除。

10.10质量索赔：在工程施工及验收过程中，发现乙方质量不符合相关规范要求的，除乙方负责无条件返工或整改外，甲方有权酌情进行经济索赔

10.11乙方必须遵守甲方的工作制度、保密制度和监管安全规定，服从甲方的管理，不得为在押人员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品；未经甲方书面确认，不得将甲方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他上的文件资料、工作内容、建筑物及构造、场所等以微信、微博、抖音等方工作式向本合同以外的任何第三方披露、发布、公开，凡违反以上规定，经核查属实的，乙方须马上更换工作人员，并视情况向甲方支付10000-20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，甲方有权单方解除合同并没收履约保证金，乙方还应承担相关的法律责任。违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到通知之日起30日内缴纳。

10.12其他违约责任

除上述具体违约情形外，乙方出现违反竞争性谈判文件、响应文件要求的其他行为，每发现一次需向甲方支付违约金500元。

10.13乙方应支付的违约金甲方有权直接从未支付的款项中予以扣除，不足部分由乙方缴纳补上。

10.14本项目约定的相应扣罚款项，甲方均有权从应结款项或履约保证金中直接扣减；因乙方违约导致合同解除或终止的，具体条款约定明确的从其约定，未明确约定的，甲方有权没收履约保证金。

10.15合同终止情况：

①由于乙方施工组织管理不力对甲方监管及生产等工作造成严重影响的，甲方有权终止该合同，重新选择施工单位组织工程施工。并由乙方赔偿对甲方造成的各项损失（没收履约保证金，及赔偿相关损失）。

②如乙方因其自身原因，无法继续承建施工时，乙方向甲方书面提出终止合同申请，经甲方同意后，可终止合同；但乙方交纳的履约保证金贰万元将被没收，其他具体事项由双方协商解决。

③如遇上级重大政策性调整，导致合同无法继续履行的，合同终止。甲方无息退还履约保证金给乙方，工程款按实际发生的工程量结算，甲方不另承担任何赔偿责任。

- 11、诉讼相关费用承担

若因乙方未履行合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。

- 12、知识产权

12.1乙方施工过程中提供的所有材料应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

12.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。具体如下：依法追究乙方相应的违约责任，如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

12.3乙方提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为原装正品行货，包装标示完整。如包装不完整、标示不齐，修改、撕毁，进货渠道不明，质量不达标，甲方可拒收，并由乙方承担违约责任。

- 13、廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

- 14、保密条款

乙方在履行合同中知悉的或收到的对方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，应承担赔偿责任。本条款不因合同届满或解除而失效。

- 15、解决争议的方法

双方若有未尽事宜或纠纷应协商解决，若协商解决不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方确认其送达地址为：福建省泉州市洛江区河市镇河西路1号，联系方式为：0595-28568030；邮箱：ljjyxzb@163.com。乙方确认其送达地址为：            ，联系方式为：         ；邮箱：               。以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

- 12、不可抗力

12.1因不可抗力原因或甲方原因导致工期延误，乙方在征得甲方同意后，可延长工期。

12.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：疫情、自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

- 13、其他约定

13.1合同文件与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可另行补充。

13.2合同期限：自合同签订之日起至保修期满之日止。

13.3本合同一式伍份，经双方法人或授权代表签字并盖章后生效。甲方执叁份、乙方执两份。

（以下无正文）

甲方（公章）：福建省洛江监狱      乙方（公章）：

单位负责人：            单位负责人：

或委托代理人：           或委托代理人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

签订日期：    年   月   日

- 单位保密协议

甲方：福建省洛江监狱

乙方：（住所地、统一社会信用代码、法定代表人）

乙方与甲方进行业务接触时，知晓甲方是涉及国家秘密的刑罚执行机关，甲方的文件、资料、数据、信息及存储信息各类设备、载体均具有高度保密性；甲方工作人员也充分告知乙方所参与、知悉的甲方工作属于国家秘密的范围，乙方依法负有保守国家秘密的义务，不得有任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规和甲方关于保密工作规章制度要求的行为。

双方一致同意共同履行如下保密协议：

1.乙方承诺在订立合同过程中知悉、取得甲方相关业务信息、资料（包括但不限于：软件系统，各类书面材料，电子数据，采购数据、工作布署、安排、情况等，下同）后，无论合同是否成立、履行，均不得不正当地使用或以泄露、遗失、告知、公布、发表、传授、转让等方式使任何第三者知悉、取得。

2.在乙方持有、使用甲方相关资料的法定条件消失后或乙方不得持有、使用甲方相关资料的情形出现时，乙方应当立即将所有资料交还甲方，不得以恢复、复制、记录、存储等方式继续持有相关资料，甲方应对乙方交还资料的工作予以积极督促、配合，提供便利；

3.乙方须自觉遵守国家有关保密法律法规和甲方关于保密工作的规章制度，并承诺其企业工作人员中无境外人员或外国籍人员；

4.乙方对本公司工作人员所知悉和持有的甲方资料、信息，根据实际情况采取有效的保密防范措施和教育，不留泄密隐患，在保密信息解密之前，知悉和管理信息的乙方具体工作人员对涉密信息负有保密责任。乙方需为已方有关人员的保密职责和侵权责任等行为负责；

5.乙方接触甲方业务工作的人员离岗、离职前，由乙方对其实行脱密期保守相关秘密的教育培训，并留存脱密教育的相关工作记录；

6.甲、乙双方工作接触终止后，乙方应依国家法律规定自觉履行保密义务，甲方应对乙方进行必要的保密提示和监督。

乙方及其工作人员在履行职责中违反上述协议的，甲方有权解除双方签订的所有合作协议，要求乙方赔偿损失，并依法追究乙方及相关人员法律责任。

甲方（签字或盖章）：        　乙方（签字或盖章）：

联系电话：                     联系电话：

年　 月　 日                　   年　 月　 日

# 第五章 响应文件格式

注释： 《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应参照这些格式文件制作响应文件。

- 福建省洛江监狱零星小额工程项目

- 响  应  文  件

- 项 目 名 称：

- 项 目 编 号：

- 供应商名称 ：  （加盖公章）

- 日      期 ：

- 响应文件目录（范本）

- 一、报 价 书

- 二、报价表（首次）

- 三、供应商提交符合的证明材料

- 三-1、供应商的资格及资信证明文件

- 1、单位负责人授权书（若有）

- 2、营业执照等证明文件

- 3、财务状况报告（财务报告、或资信证明）

- 4、依法缴纳税收证明材料

- 5、依法缴纳社会保障资金证明材料

- 6、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

- 7、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

- 8、信用记录查询结果

- 9、近三年无行贿犯罪记录进行声明

- 10、竞争性谈判文件规定的其他资格证明文件

- 11、联合体协议

- 12、供应商提交符合政府采购政策的证明材料

- 13、技术偏离表

- 14、商务偏离表

- 15、相关技术、商务、服务响应承诺及资料

- 16、谈判保证金缴纳凭证复印件

- 17、退还谈判保证金的函

- 一、报 价 书

致：福建省新卫招标代理有限公司

根据贵方为          项目的报价邀请（项目编号）：            ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

- 报价书；

- 报价一览表；

- 供应商提交符合的证明材料；

- 技术规格和商务偏离表；

- 谈判保证金缴纳凭证复印件；

- 退还谈判保证金的通知；

- 以       方式提供的金额为人民币       元的谈判保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交付价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2. 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3. 供应商保证遵守竞争性谈判文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4. 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5. 本响应文件自截标之日起谈判有效期为：在竞争性谈判文件供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6. 如果发生竞争性谈判文件第二章供应商须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还谈判保证金。

7. 供应商同意提供按照招标采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8. 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商代表签字：

供应商（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

- 二、报价表（首次）

供应商名称（全称并加盖公章）：

项目编号∶

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 折扣系数 | 谈判保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |  |
| - 注： - 1、若报价为“9折”，上述“折扣系数”应填写“0.9”，以此类推。 2、折扣系数应精确到小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

- 报价表（最终报价）

供应商名称（全称并加盖公章）：

项目编号∶

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 折扣系数 | 谈判保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |  |
| - 注： - 1、若报价为“9折”，上述“折扣系数”应填写“0.9”，以此类推。 2、折扣系数应精确到小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

此表无需装入响应文件，在谈判后单独密封提交。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

- 三、供应商提交符合的证明材料

- 三-1、供应商的资格及资信证明文件

- 1、单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的报价，全权代表我方处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：参加开标、谈判、澄清、签约等。供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：     身份证号：      手机：

供应商代表：     身份证号：      手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件（要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。）

※注意：

1、企业的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明 的一致。2、供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供单位负责人授权书，同时提供双方身份证正反面复印件；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

- 2、营业执照等证明文件

致：

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

- 凡有能力提供本竞争性谈判文件所述货物及服务的，具有独立法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的供应商。供应商须提供有效的营业执照复印件。

2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

- 3、财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明共二大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述二大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的供应商选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本户）许可证复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：    年   月   日

4、依法缴纳税收证明材料

致：(采购人或采购代理机构)

- 1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自  年  月  日至  年  月  日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自  年  月  日至  年  月  日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

- 2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：    年   月   日

- 5、依法缴纳社会保障资金证明材料

致：(采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自  年  月  日至  年  月  日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自  年  月  日至  年  月  日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供首次响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：    年   月   日

- 6、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

- 声明函

致：(采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：    年   月   日

- 7、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：(采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

※注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

- 8、信用记录查询结果

致：(采购人或采购代理机构)

现附上截至 年 月 日 时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、由谈判小组通过网站查询并打印供应商的信用记录。

2、经查询，供应商参加本项目采购活动(响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、供应商应了解自身的信用记录情况。当供应商受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在电子响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

9、近三年无行贿犯罪记录进行声明

在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

- 10、竞争性谈判文件规定的其他资格证明文件

（根据竞争性谈判文件要求提供）

- 11、联合体协议

- （本项目不接受联合体）

- 12、供应商提交符合政府采购政策的证明材料

- 中小企业声明函（如果有的话）

中小企业声明函（货物）
   本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
   1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
   2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                   中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

   以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                       企业名称（盖章）：
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函（如果有的话）

本供应商郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：    （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

备注：（1）若供应商不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。供应商在提交最后报价前，如果已向谈判小组提交上述声明函，视同为供应商符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。

（2）请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

- 优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（如果有的话）

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 产品名称 | 最后报价单价 （现场） | 数量 | 最后报价总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额： ； b.本合同包最后报价总价： ； c.本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额占本合同包最后报价总价的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政策采购清单》，应提供产品所在最新一期《节能产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利谈判小组审阅。未按要求提供证明资料并划线注明的，谈判小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

2.供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购清单》，应提供产品所在最新一期《环境标志产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利谈判小组审阅。未按要求提供证明资料并划线注明的，谈判小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

3、具体统计、计算：

3.1若同一合同包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3供应商应按照竞争性谈判文件上表要求认真统计、计算，否则谈判小组可不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

4、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照顺序分别填写，以方便谈判小组审阅。供应商在提交最后报价前，如果已向谈判小组提交上表内容并附相应证明资料，视同为供应商的产品属于节能、环境标志产品，享受价格扣除的优惠政策。

5、纸质响应文件正本中的本表（若有）应为原件。

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

13、技术偏离表

供应商名称（全称并加盖公章）：        项目编号∶

| 合同包/品目号 | 品目名称 | 规格条目号 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：为使谈判专家准确理解及保证谈判工作顺利进行，请供应商针对竞争性谈判文件的第三章 谈判内容及要求“二、技术和服务要求”，逐条响应。结合设备的实际逐条进行说明，不可简单复制。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

- 14、商务偏离表

供应商名称（全称并加盖公章）：        项目编号∶

| 合同包/品目号 | 品目名称 | 规格条目号 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：为使谈判专家准确理解及保证谈判工作顺利进行，请供应商针对竞争性谈判文件的第三章 谈判内容及要求“三、商务条件”，逐条响应。结合设备的实际逐条进行说明，不可简单复制。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

15、相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在谈判文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照谈判文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据谈判文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

- 16、谈判保证金缴纳凭证复印件

编制说明

1、在此项下提交的“谈判保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、谈判保证金是否已提交的认定按照竞争性谈判文件规定执行。

- 17、退还谈判保证金的函

- 一、基本信息：

供应商全称（打印并盖章）：

项目编号：

品目包：

截标时间（谈判开始时间）：    年  月  日

谈判保证金缴交日期：      年    月    日

谈判保证金金额： ￥     （人民币  万  仟  佰   拾  元整）

缴交方式：汇票   ，银行转账   。（勾选其一）

账户名称：

开 户 行：

帐    号：

公司所在地：      省       市       县

供应商代表：        联系电话：       （手机）     （固话）

- 二、结算及退还谈判保证金说明

如我公司成交，请贵公司按竞争性谈判文件规定将谈判保证金退还到我公司账户；如未成交，则请将谈判保证金直接退还。

其他有关事宜（如履约保证金等），按竞争性谈判文件的规定执行。

注意事项：

- 1、以上内容应详细填写，不可简化；

- 2、汇票，需将原件交于福建省新卫招标代理有限公司财务人员以开具收款收据。

- 3、若报价方持有福建省新卫招标代理有限公司的原始收款收据，则福建省新卫招标代理有限公司将在收回原始收款收据后退还谈判保证金。

- 4、请在开标或谈判当天，将本表与谈判保证金复印件同时递交给收件人。

- 5、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还谈判保证金的，招标代理机构将不负法律与经济责任。