福建省永安市新立工贸有限责任公司

竞争性磋商文件

（预公告稿）

项目名称：永安市新立工贸公司管理工作人员值班室改造项目

项目编号：FJXW2024086

采购人：福建省永安市新立工贸有限责任公司

采购代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

2024年9月

目    录

第一章  采购邀请书	3

第二章  竞争性磋商须知	8

专项附件：评审的标准和方法 	14

第三章  采购内容及要求	34

第四章  合同主要条款及格式	49

第五章  首次响应文件格式	62

最后报价一览表	89

- 第一章  采购邀请书

竞争性磋商采购公告

福建省永安市新立工贸有限责任公司已根据相关法律法规，经相应程序确定采用 竞争性磋商 方式组织永安市新立工贸公司管理工作人员值班室改造项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。本项目由采购人委托福建省新卫招标代理有限公司开展竞争性磋商活动。

1.项目名称：永安市新立工贸公司管理工作人员值班室改造项目。

2.项目编号：FJXW2024086

3.采购标的一览表：

金额单位：人民币万元

| 采购包 | 品目号 | 品目编码/品目名称 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 采购包预算金额/最高限价 | 磋商保证金 | 项目类型 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | - B99000000- 其他建筑工程 | - 永安市新立工贸公司管理工作人员值班室改造项目 | - 否 | - 1项 | - 396.6 | - 3.9 | - 工程类 | - 建筑业 |

4.供应商的资格要求：

4.1法定条件：凡有能力提供本磋商文件所述货物、服务及工程的供应商，均可能成为本项目合格的供应商，供应商需提交以下资质证明文件：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 磋商响应声明 | 详见磋商响应声明函 |
| 单位负责人授权书 | ①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②供应商为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 营业执照等证明文件 | ①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 提供财务状况报告（财务报告、或资信证明） | ①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的2023年度的财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件（提供资信证明复印件即可，无论其是否注明“复印无效”等相关内容）。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | ①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 | 提供“具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函”。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | 提供“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函”。①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由磋商小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动(磋商响应截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |

4.2特定资格条件：

包：1

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 磋商文件规定的其他资格证明文件 | 供应商具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质以及有效期内的施工企业安全生产许可证。须提供有效的证书复印件。 |
| 项目负责人（即项目经理） | 供应商拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于（含）二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为供应商本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。须提供注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书(B证)及提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件递交截止时间当月）内任一个月由供应商为其缴纳的社会保险凭据复印件。注：因施工地点特殊，项目负责人应为男性。 |
| 未列入黑名单承诺函 | 提供供应商没有被列入景弘集团有限公司或福建省永安市新立工贸有限责任公司不良行为记录名单的专项承诺函（格式自拟）。 |

4.3是否接受联合体形式的响应磋商：不接受。

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。

5.获取采购文件

5.1时间：[2024年 月 日]至[2024年 月 日] (节假日除外)北京时间每天上午8:30至12:00，14:30至17:30。（如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长获取期限，则获取截止时间以更正公告中的约定为准。）

5.2地点：福建省新卫招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层623室）。

5.3方式：（1）直接至我公司获取采购文件办理的，须至我公司填写《采购文件备案登记表》；通过电子邮件获取采购文件的潜在供应商须按竞争性磋商公告附件《采购文件备案登记表》填写清楚发送至采购代理机构电子信箱（2305637990@qq.com）。潜在供应商获取竞争性磋商文件时的单位名称应与报价时的单位名称一致，我公司不接受未获取的潜在供应商报价与质疑。递交响应文件时供应商名称与获取登记的名称不一致的，须提供工商管理部门出具的单位名称变更证明，否则代理机构将拒绝接收响应文件。

5.4采购文件售价：竞争性磋商文件售价0元人民币（电子版）。

6.响应文件提交

6.1时间：[2024年 月 日] [09：00]（北京时间）；

6.2地点：福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层）

7.开启

7.1时间：[2024年 月 日] [09：00]（北京时间）；

7.2地点：福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层）

8.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

9.有关本项目采购的相关信息（包括竞争性磋商文件若有修改补充），福建省新卫招标代理有限公司将通过福建省国资采购平台（网址https://ygcg.fjcqjy.com/）及中国招标投标公共服务平台，（网址https://bulletin.cebpubservice.com/）等媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10.采购人：福建省永安市新立工贸有限责任公司

地址：福建省永安市大洲后26号

联系人：凌先生

联系方法：0598-3819763

11.采购代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层

邮  编：350025

项目联系人：蔡华凯、王慧婧

电  话：0591-87807383

传  真：0591-87807383

电子信箱：2305637990@qq.com

公司网址：http://www.xinweizb.com

代理服务费及磋商保证金交纳账户信息：

开户行：中国光大银行福州南门支行

开户名：福建省新卫招标代理有限公司

账 号：7736 0188 0000 28873

- 第二章  竞争性磋商须知

- 第1节  竞争性磋商须知前附表

竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 供应商的资格要求：凡有能力提供本磋商文件所述货物、服务及工程的供应商，均可能成为本项目合格的供应商，供应商需提交以下资质证明文件： 序号; 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 1; 磋商响应声明; 详见磋商响应声明函. 2; 单位负责人授权书; ①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②供应商为自然人的，可不填写本授权书。. 3; 营业执照等证明文件; ①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。. 4; 提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）; ①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的2023年度的财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件（提供资信证明复印件即可，无论其是否注明“复印无效”等相关内容）。. 5; 依法缴纳税收证明材料; ①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 6; 依法缴纳社会保障资金证明材料; ①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 7; 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函; 提供“具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函”。. 8; 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函; 提供“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函”。①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。. 10; 信用记录查询结果; ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由磋商小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动(磋商响应截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。. 特定资格条件： 包：1 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 磋商文件规定的其他资格证明文件; 供应商具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质以及有效期内的施工企业安全生产许可证。须提供有效的证书复印件。. 项目负责人（即项目经理）; 供应商拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于（含）二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为供应商本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。须提供注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书（B证）及提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件递交截止时间当月）内任一个月由供应商为其缴纳的社会保险凭据复印件。注：因施工地点特殊，项目负责人应为男性。. 未列入黑名单承诺函; 提供供应商没有被列入景弘集团有限公司或福建省永安市新立工贸有限责任公司不良行为记录名单的专项承诺函（格式自拟）。. ※备注说明 ①供应商应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考磋商文件第五章提供。 ②供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。 |
| 2 | 3.2.2 | 是否接受联合体形式的响应磋商：不接受。 |
| 3 | 6.3 | 是否组织现场考察或召开磋商前答疑会：否。 |
| 4 | 9.1 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 10.1 | 提交磋商保证金： 本项目的磋商保证金详见《采购标的一览表》，提交方式为对公转账，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以福建省新卫招标代理有限公司收款银行信息系统记载为准； 保证金账户： 开户名称：福建省新卫招标代理有限公司 开户银行：中国光大银行福州南门支行 账 号：7736 0188 0000 28873 |
| 6 | 10.3.1 | 磋商保证金退还的其它要求：无。 |
| 7 | 11.1 | 响应文件的份数： （1）响应文件：纸质响应文件正本1份、副本3份，副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）；电子文本1份。 （2）电子文本1份；电子响应文件制作要求：word格式1份，正本的纸质响应文件签字、盖章后完整扫描保存为PDF格式1份，电子响应文件内容应与纸质响应文件正本一致。电子响应文件用U盘或光盘保存，提交后概不退还。 ※注意： 1、供应商未按（1）（2）要求提交响应文件，将导致其响应文件按无效响应处理。 2、响应文件的装订应采用胶订或线订形式，不得采用活页装订。 |
| 8 | 14.4 | 磋商过程中可能发生实质性变动的内容在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,经采购人代表确认后,由磋商小组书面通知所有供应商。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。 |
| 9 | 14.9 | 评审的标准和方法：具体内容详见竞争性磋商须知前附表专项附件“评审的标准和方法”。 |
| 10 |  | 根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容： （1）磋商小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，并按照提交首次响应文件时间的先后顺序(或者逆顺序)邀请通过资格及符合性审查的合格供应商至磋商现场进行磋商。（2）未按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交补充响应文件的供应商，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理。（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，其提交的响应文件按无效响应处理。采购代理机构将在结果公告发布后5个工作日内统一退还磋商保证金。（4）磋商小组确定成交候选人时以最后报价为准。（5）各供应商代表需携带身份证原件，随时接受磋商小组询问，并予以解答。 |
| 11 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）福建省国资平台（https://ygcg.fjcqjy.com/） （2）中国招标投标公共服务平台（https://bulletin.cebpubservice.com） （3）福建省新卫招标代理有限公司网站（http://www.xinweizb.com/） |
| 12 | 23.1 | 本项目监督管理部门：福建省永安市新立工贸有限责任公司监事会。 |
| 13 | 25 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1、组织本项目竞争性磋商活动的机构全称为采购人。 2、其他：本项目由成交供应商支付代理服务费。 2.1本项目采购公告中预算金额为最高限价，供应商超过最高限价的报价为无效报价。根据《中华人民共和国价格法》第六条、第十八条规定，供应商依法有权自主制定属于市场调节的价格，有权根据企业的生产经营成本等自身情况和市场供求状况等外部因素自主定价。2.2无效响应及废标条款：以下为可能导致无效响应或废标的条款，具体内容详见磋商文件各章节，请各供应商认真查看对照。(1)报价不符合供应商须知前附表第14项号2.1条款规定的。 (2)出现“评审的标准和方法”无效响应规定的。(3)出现第二章竞争性磋商须知无效响应规定的。(4)出现第三章采购内容及要求无效响应规定的。(5)明显不符合技术要求的为无效响应。2.3代理服务费：以成交金额为基数按差额定率累进法计算向成交供应商收取。收费标准：50万元（含）以下的按1%收取；50万元至100万元的按0.9%收取；100万元至500万元的按0.5%收取。成交供应商在领取成交通知书前，以转账或汇款方式提交，请供应商报价时予以充分考虑。代理服务费支付至以下账户：开户名称：福建省新卫招标代理有限公司；开户银行：中国光大银行福州南门支行；账号：77360188000028873。 |

- 专项附件：评审的标准和方法

- 一、磋商小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。

1.2磋商小组由采购人代表和评审专家两部分（以下简称“评委”）共5人组成，其中：采购人代表1人由采购人派出，评审专家4人由福建省政府采购评审专家库产生。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交供应商。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交候选人或根据采购人授权确定成交供应商后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

- 二、磋商程序

2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。

2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

无。

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。

- 三、综合评分的标准和方法

3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个合同包，则按相应合同包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

3.3.1磋商小组将对相应合同包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各合同包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐；若综合得分、报价部分得分、技术部分得分均相等的，则按随机抽取顺序进行排列；按排序顺序推荐成交候选供应商。

3.3.2具体评审标准和方法：

（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1＋A2＋A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。

（3）各项评审因素的设置如下：

包1

（一）技术部分评分            满分68分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.响应情况 | 44 | 根据供应商对磋商文件第三章采购内容及要求第二点“技术要求”提供的技术和服务要求响应表中响应情况进行打分：完全满足磋商文件要求的得44分；带“★”号的技术条款为实质性条款，共1大项，有负偏离的为无效响应；未带“★”号的技术条款（序号1、序号2...序号8，共计8项）每负偏离一项扣3分，共计24分；序号9项下【（1）、（2）...（20），共计20项】每负偏离一项扣1分，共计20分，扣完为止，正偏离不加分。 |
| 2.施工部署方案 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的施工部署方案（包括但不限于①明确本项目实施的安全目标；②明确项目管理的总体安排；③劳动力需求和机械设备需求计划）由磋商小组进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 3.施工过程管理方案 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的工程施工过程管理方案（包括但不限于①环保与环卫管理措施；②文明安全施工措施；③遇到工伤或其它突发事件的应急措施）由磋商小组进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 4.施工进度计划 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的施工进度计划方案（包括但不限于①总进度计划【总进度计划和单位工程施工进度计划】；②施工进度表(可采用横道图或关键线路网络图表示)；③各阶段完成情况【说明计划开工日期和各单体(分项)工程各阶段的完工日期】）由磋商小组进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 5.质量保证措施 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的施工质量保证措施（包括但不限于①工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验；②对施工人员进行质量教育和技术培训；③定期考核施工人员的劳动技能）由磋商小组进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 6.材料管理措施 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的材料管理措施方案 （包括但不限于①材料进场投入计划；②材料质量保证措施及材料管理验收措施）由磋商小组进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 7.工程资料的编制及管理 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的工程资料的编制及管理方案 （包括但不限于①项目实施过程及竣工资料整理；②竣工图编制及工程竣工资料交付）由磋商小组进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 8.垃圾清运 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的垃圾清运方案（包括但不限于：①建筑垃圾清理；②建筑垃圾运输；③垃圾清运时效等内容）进行评分：方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 9.项目负责人（项目经理） | 1 | 根据供应商拟派本项目的项目负责人（项目经理）具有建筑专业高级工程师职称的得1分。须提供有效证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份供应商为该人员缴纳社保相关证明材料复印件并加盖供应商单位公章【若供应商为提交响应文件截止时间当月成立的，可提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）】，否则不得分。与其他人员不重复得分。 |
| 10.技术负责人员 | 1 | 供应商拟派技术负责人具有建筑工程相关专业中级职称的得0.5分，高级职称的得1分。须提供有效证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份供应商为该人员缴纳社保相关证明材料复印件并加盖供应商单位公章【若供应商为提交响应文件截止时间当月成立的，可提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）】，否则不得分。与其他人员不重复得分。 |
| 11.施工团队 | 1 | 根据供应商拟派本项目的施工团队中具有建筑专业中级及以上工程师职称情况（项目负责人及项目技术负责人除外）进行评分：每提供一名的得1分，满分1分。须提供有效证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份供应商为该人员缴纳社保相关证明材料复印件并加盖供应商单位公章【若供应商为提交响应文件截止时间当月成立的，可提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）】，否则不得分。与其他人员不重复得分。 |

（二）商务部分评分           满分12分

| 评标 项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.工程实施情况 | 3 | 根据供应商承诺在项目实施过程中，积极配合采购人安排的得3分。须提供专项承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 2.业绩 | 3 | 根据供应商提供的自2021年1月1日起至提交响应文件截止时间止（日期以验收合格的相关证明文件时间为准），由供应商自身已完成的装修装饰或修缮类工程项目进行评分：每提供一份同类型业绩的得1分，满分3分。供应商须提供该业绩项目的中标（成交）公告的下载网页并注明网址、中标（成交）通知书、采购合同复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。未提供或提供不全者不得分。注：业绩与商务部分满意度评价评分项提供同一合同项目的不可重复得分。 |
| 3.员工 保障 | 3 | 根据各供应商承诺成交后为本项目投入的所有人员（每人）购买意外伤害保险或雇主责任险的得3分。需提供专项承诺函（格式自拟）且承诺为本项目投入的所有人员保险保障日期不少于本项目合同服务期，否则不得分。 |
| 4.维修响应承诺 | 3 | 供应商承诺在质保期内若出现货物质量问题或工程返修的，能在2小时内抵达现场并及时处理问题的得3分。须提供专项承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章，否则不得分。 |

（三）报价部分评分PF            满分20分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100。

注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的，将视为无效报价。

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

- 四、评审报告

4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：无。

第2节 竞争性磋商须知

- 一、总则

1.适用范围：

1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照磋商文件第一章规定进行报名，且有意向参加本项目响应磋商的供应商。

2.4“供应商”指按照磋商文件第一章规定进行报名，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加采购活动时已经自觉检查并按照采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息及其他不符合竞争性磋商须知前附表1.资格要求条件规定的供应商，不得参加采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：不接受。

4.参与竞争性磋商费用：

4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。

- 二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的组成：

5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性磋商须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第3项。

- 三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照合同包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分合同包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个合同包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应合同包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）磋商响应声明函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表第4项，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.磋商保证金：

10.1供应商应在参加竞争性磋商之前按竞争性磋商须知前附表第5项规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。

10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。

10.3磋商保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表第6项。

10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；

(6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

11.响应文件基本编制要求：

11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表第7项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交：

12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于         之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。

12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

- 四、竞争性磋商

13.评审和磋商基本准则

13.1对所有供应商的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。

13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据供应商的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。

14.磋商程序以及评审标准和方法

14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对供应商进行评审、磋商。

14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关供应商。

14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理：

(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；

(2)响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

(3)供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

(4)响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

(5)响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交供应商合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(7)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。

（8）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背竞争性磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位，对有实质性偏离的响应文件将不进行评估，其响应无效。

（9）凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应竞争性磋商文件要求，按无效响应处理； (1)供应商提交的是可选择的报价； (2)供应商未按规定进行响应报价或进行分项报价； (3)一个供应商不止投一个标；（4）响应文件组成不符合竞争性磋商文件要求的；(5)响应文件中提供虚假或失实资料的； (6)报价超过最高限价的； (7)供应商低于其成本的报价； (8)评审标准和方法中列明的废标条款；9)关于串标情形的认定； (10)响应文件中附有采购人不能接受的条件；（11）响应文件存在明显不符合竞争性磋商文件的要求的内容；（12）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性条款要求或出现竞争性磋商文件中规定的其他无效响应条款情形。

14.2.2其他情形

包：1

包一般情形

明细

违反磋商文件中载明“响应无效”条款的规定；

响应文件对磋商文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留；

响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

技术符合性

明细

响应文件属于磋商文件规定磋商小组应否决其响应的情形；

不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的；

供应商必须针对竞争性磋商文件 第三章 采购内容及要求“二、技术要求”中的各项要求提供《技术和服务要求响应表》，在《技术和服务要求响应表》中如实说明偏离情况，否则按无效响应处理。

不满足竞争性磋商文件第三章 采购内容及要求中“二、技术要求”部分带“★”号的条款（含其子项）或注明响应无效的条款的，按无效响应处理。

不符合《第三章 采购内容及要求》中规定的其他实质性条款要求或出现竞争性磋商文件中规定的其他无效响应条款情形的，按无效响应处理。

商务符合性

明细

响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

供应商必须针对竞争性磋商文件 第三章 采购内容及要求“三、商务条件”中的各项要求提供《商务条件和其它事项响应表》，并在《商务条件和其它事项响应表》中如实说明偏离情况，否则按无效响应处理。

供应商提供的商务条件均不得低于竞争性磋商文件“三、商务条件”要求，若负偏离则按无效响应处理。

不符合《第三章 采购内容及要求》中规定的其他实质性条款要求或出现竞争性磋商文件中规定的其他无效响应条款情形的，按无效响应处理。

价格符合性

明细

供应商提交的是可选择的报价的，按无效响应处理。

报价超过最高限价的；按无效响应处理。

供应商低于其成本的报价；按无效响应处理。

磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3磋商小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表第8项。

14.5合格供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格供应商在规定时间内提交最后报价。

14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。

14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第9项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。如果成交候选供应商出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

- 五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交供应商：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

17.成交通知：

17.1采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交供应商对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。

18.签订合同：

18.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交供应商应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。

18.2竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1询问规定：采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

20.质疑

20.1质疑应在供应商在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑并提供证明材料；采购人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内做出书面答复。针对同一采购程序环节的质疑应在质疑期限内一次性提出，提出质疑期限的计算依照下列规定办理： ①对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日起7个工作日内。②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内。对磋商开标有异议的，必须在磋商开标现场提出。③对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2质疑人应提交质疑函纸质原件1份，电子版1份（word格式及盖章扫描件PDF版各一份）。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为单位负责人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自己合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据；

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑做出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。

20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。

21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 七、有关信息公告和监督部门

22.采购信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表第11项。

23.监督管理部门

23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表第12项。

- 八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

24.履约保证金

24.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交供应商在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过成交合同金额的10%。

24.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交供应商无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交供应商拒绝与采购人签订合同，该成交供应商将承担违法行为的法律责任。

25.其他新增内容：

根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表第14项。

- 第三章  采购内容及要求

一、项目概况

1、本项目为永安市新立工贸公司管理工作人员值班室改造项目，地址为福建省永安市大洲后26号。施工内容：改造区域是一分厂员工宿舍等八幢建筑的管理工作人员值班区，改造内容是将功能区重新分隔调整，增加休息室，拆除室内原有饰面，更换原有给排水及电气线路，安装吊顶，重新铺贴墙砖、地砖等，项目概算总投资451.5万元。具体要求详见附件：《施工图纸》、《工程量清单》和《招标控制价》。

2、供应商须在响应文件中按照首次报价的金额对工程量清单作出逐项、完整的报价，应按工程量清单逐项填报单价、合价和总报价，若有涉及货物的，须明确体现货物的品牌、型号、规格、数量，否则视为默认按采购人要求的货物品牌、型号、规格、数量进行供货且不得修改工程量清单内容，其中不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。具体工程量清单详见附件。未对工程量清单作出报价或修改工程量清单的均视为无效响应，请各供应商特别注意。（最终报价可只报总价，分项报价按最终报价的降幅系数折算，降幅系数=成交价格/控制价。）。未按上述要求进行报价的按无效响应处理。

3、供应商务必仔细阅读竞争性磋商文件中所规定的，除本竞争性磋商文件条款另有规定的要求外，本次采购服务标准还应符合国家和省市、区行业相关的标准及有关规定。如上述标准及规定有矛盾的，则以较严格的现行标准、规定为准。若涉及的国家标准、行业标准等标准、规范等内容如有更新，按最新标准、规范执行。

4、现场考察：本项目不组织统一的现场考察，如有需要，供应商可与采购人联系现场考察时间，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任，所涉及的费用和风险由供应商自行承担。

5、因施工地点特殊，若成交供应商在厂区内施工时，施工人员和机械等的施工时间和进出厂区均会受到限制，由此造成的误工和施工成本增加等风险由成交供应商自行承担，成交供应商不得再据此提出经济上的索赔等不利于采购人的行为。成交供应商需配合管理人员提前做好进监手续的审批，采购人如果需要审批长期外协人员，成交供应商需提供相应的无犯罪记录证明等手续。

成交供应商在厂区内施工时应严格遵守采购人的监管安全和生产安全等制度：“必须按要求办理施工人员的无犯罪记录证明，必须在指定的区域内活动；不得将移动电话等违禁物品带入厂区；不得与员工（被监管人员）攀亲戚、认老乡、称兄道弟；对被员工主动接近或拉拢利诱的，应予拒绝并及时主动的向采购人管理工作人员或领导通报情况；不得为员工传口信、提供现金、通讯工具；不得使用女工；及时办理动火审批手续等。

- 技术要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离将按无效响应处理。）

★一）项目基本要求

1、本项目具体《工程量清单》《招标控制价》及《施工图纸》：以磋商文件“采购文件相关附件”为准。磋商文件“采购文件相关附件”中所有内容均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的视为无效响应。

2、合同价格形式：固定总价合同。

3、除非合同中另有规定，供应商的报价均己包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料货物、运输、安装（含所需辅材）、调试、维修、服务、保险、利润、税费、市场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等一切费用，验收、技术服务、相关文件的提交、质保期免费保修、维护、采购代理服务费等一切费用。供应商应充分考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总价。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

4、主要材料、货物技术要求及质量标准：符合最新国标要求。

5、工程建设标准强制性条文：依据磋商文件要求，本采购项目的材料、货物、施工必须达到现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与采购项目相关的工程建设标准强制性条文。

6、施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

7、其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》JGJ59-2011、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

8、开工及延期开工

（1）成交供应商应当按照协议书约定的开工日期开工。成交供应商不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式提出延期开工的理由和要求。采购人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复成交供应商。采购人不同意延期要求或成交供应商未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

（2）因采购人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，采购人应以书面形式通知成交供应商，推迟开工日期。

9、暂停施工

采购人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求成交供应商暂停施工。成交供应商应当按采购人要求停止施工，并妥善保护已完工程。因采购人原因造成停工的，由采购人承担所发生的追加合同价款，赔偿成交供应商由此造成的损失，相应顺延工期；因成交供应商原因造成停工的，由成交供应商承担发生的费用，工期不予顺延。

10、工期延误

（1）因采购人原因导致工期延误

因采购人原因导致工期延误的其他情形：如果发生工期延误，则成交供应商工期予以顺延。

（2）因成交供应商原因导致工期延误

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天支付1000元人民币的违约金，违约金限额为合同价款的10%，由采购人直接从工程款中扣抵。逾期两个月未竣工的，经协商未果，合同自行终止。承包商需确保已完成的施工成果并退场，涉及的采购材料、货物，施工人员工费等自行解决。

11、变更

（1）变更的范围

关于变更的范围的约定：施工中发生工程设计变更，成交供应商应按照采购人认可的变更设计文件，无条件进行变更施工。在施工过程不论何种原因，预计工程量清单内的单个项目工程量可能发生增加，成交供应商必须征得采购人书面认可后方可施工，否则增量部分由成交供应商自行承担。在获得采购人书面认可后按下列变更程序及估价原则执行。

（2）变更估价

关于变更估价的约定如下：

①已标价工程量清单或招标控制价有相同项目的，按照相同项目单价认定；

②已标价工程量清单或招标控制价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

③已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由成交供应商根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息计算后，乘以（1-降幅系数（降幅系数为：成交价格/控制价））计算变更工程项目的综合单价，并应报采购人确认，最终以采购人委托的有资质的结算审核单位审定的单价为准。

④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由成交供应商根据变更工程资料、计量规则和计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报监理人、采购人确认，最终以采购人委托的有资质的结算审核单位审定的单价为准。

成交供应商提交变更报价书的期限：成交供应商在收到变更指示或变更意向书后3个日历天内。

采购人、监理人商定或确定变更价格的期限：收到成交供应商变更报价书后的21天内。重大变更的确认时限由采购人、监理人与供应商协商确定。

（3）变更估价程序

经过审查批准后的现场签证和工程变更，由成交供应商在3个日历天内编制预算，报监理人及采购人初审，并报采购人委托的有资质的招标控制价审核单位审核后予以实施，审核后金额按工程进度款支付办法与进度款同期支付，最终以采购人委托的有资质的结算审核单位审定的结果为准。

12、竣工结算的申请

竣工结算申请单应包括的内容：按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）和《福建省建筑工程文件管理规程(施工分册)》(DBJ13—56—2004)等相关规定提交一式10套(其中一套为原始材料，含电子文档)完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建设工程文件归档规范（2019年版）》GB/T 50328-2014规定。同时，还应提交室内空气质量检测合格报告及相关环保检测合格报告（若有，检测相关费用由供应商支付）。供应商应负责办理建设工程档案移交工作(向档案馆移交)及竣工归档、备案手续，采购人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给采购人，并和上部供应商做好交接工作。供应商未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，采购人可不支付竣工付款。

13、施工现场管理人员要求

（1）项目负责人在工程施工期间必须每日到场，采购人将不定期抽查。

（2）项目负责人未经批准，擅自离开或在施工期间未到现场的，成交供应商应按人民币10000元/人次的标准向采购人支付违约金。

（3）成交供应商擅自更换项目负责人的违约责任：擅自更换项目负责人的按每人次向采购人支付10万元人民币违约金。

（4）在工程开工前，由成交供应商按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于福建省关于项目施工管理人员配备的要求。成交供应商拟投入本项目的项目班子成员均应无犯罪记录。成交供应商应为工作人员配备专业技术工具，工作人员应具有相应的执业资质（如涉及高空作业的，须具有高空作业证书等），上岗人员必须依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作。

14、供应商应在提交首次响应文件前完成对工程量清单的核对工作，供应商逾期未提交工程量清单书面申请调整的，视为默认已完成工程量清单的核对。核对后的清单工程量作为完成项目图纸施工内容的包干数量，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算，由于工程量清单偏差引起的损失由供应商自行承担。

★注：以上“★一）项目基本要求”项下所有技术要求为不允许负偏离的实质性条款，有出现负偏离或不满足的按无效响应处理。

二）项目其他要求

序号1：

供应商应根据该项目的类别、难易程度、安装施工条件和复杂程度，并根据报价响应时拟定的施工组织设计，施工经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力、根据自身情况作出报价。项目建设标准和技术规范要求的相关费用应包括在响应报价中。

序号2：

除非有特殊需要，磋商文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，供应商若对以上情况要求了解，经采购人同意后，可以到使用地勘查，费用自理，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。供应商在现场勘察所发生的一切费用及事故由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

序号3：现场安全防护设施要求

供应商应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由供应商全部负责，与采购人无关。

序号4：

水土保持与环境要求：工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。

序号5：

施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

序号6：

严禁在施工区域或采购单位的其他管辖区域内乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

序号7：

施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、赤膊施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

序号8：施工机具进场要求

施工机具按时进场，并满足施工的需要，否则，供应商应按合同约定向采购人支付违约金。违约金由采购人从工程款中扣除或从供应商的履约担保中支取。

序号9：成交供应商应完成以下工作：

（1）成交通知书发出后10天内主动与采购人联系进行图纸会审和设计交底。为确保工程施工进度、质量和安全，履行成交供应商响应时的承诺，成交供应商保证按照经采购人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出报价响应时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人），和施工班组技术骨干以及施工人员到采购人工地现场，及时到岗到位并做好工程各项施工工作。

（2）成交供应商应按采购人(监理人)的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用已含在响应报价中。

（3）成交供应商应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由成交供应商全部负责。成交供应商若发现合同图纸/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知采购人，说明差异之处，而采购人须给予指令。

（4）成交供应商严把材料质量关。所有进场原材料、成品、半成品、构配件必须向监理单位报验，并出具相应的质量证明文件，按规定经监理见证取样，交由具有相应资质的检测机构进行复验，复验合格后方可使用。成交供应商应认真执行见证取样制度，必须明确市政公用工程见证取样检测试验内容，并将见证取样计划和见证人员向监督机构备案。

（5）成交供应商应严格工序报验程序。每道工序完成后，必须在质检员检查合格并填写工序质量评定表、隐蔽验收记录后向监理、发包方现场代表报验，由监理、发包方现场代表验收签字后，才能进行下道工序施工。工序验收资料未经监理人员、发包方现场代表签字的，该工序视为未验收，不得进入下道工序施工。

（6）成交供应商应规范施工文件资料管理。施工文件资料应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）进行整理归档。文件资料应随施工进度及时整理，所需表格应按规定中的要求认真填写、字迹清楚、项目齐全、记录准确、真实完整。

（7）办理施工许可证时，成交供应商应按规定缴纳农民工工资支付保证金。成交供应商应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等有关文件，及时足额支付农民工工资。

（8）成交供应商应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁。所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由成交供应商自行负责施工并承担费用，包括在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费、不可预见费用和施工临时便道、堆放场、预制场等临时性占用场地费，由成交供应商承担。

（9）开工前，成交供应商应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，采购人将不予支付工程进度款。

（10）成交供应商应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及采购人并与设计部门进行协调、修改。若成交供应商对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由成交供应商负责。

（11）成交供应商的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由成交供应商向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，成交供应商按有关规定直接支付其费用，采购人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，成交供应商应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因成交供应商撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由采购人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给成交供应商的任何款项内扣除。

（12）根据现场具体情况，由成交供应商对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报采购人审批，由此产生的费用由采购人承担。成交供应商应对采购人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，采购人联系原放样单位复位，所发生的费用由成交供应商承担。

（13）成交供应商应服从采购人及监理人指令，协调好各班组进行施工。自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

（14）成交供应商进场后7天内成交供应商应提交办完安全监督手续及办理施工许可证所需要的相关手续，延期提供的采购人可处以2万元/天罚款，延期超过15天的，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

（15）成交供应商应按采购人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，成交供应商应妥善处理好与其它成交供应商的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从采购人的协调和安排。成交供应商应允许采购人或与经采购人同意的第三方免费正常使用由成交供应商负责维护的临时道路、桥梁等。

（16）成交供应商在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

（17）成交供应商是施工期环保、水保工作的实施者和责任者，负责落实建设项目《环境影响报告书》、《水土保持方案报告书》及《施工图设计文件》相关环保、水保措施和设施。成交供应商应编制施工环保、水保实施细则报送监理人审批，并按照批准的施组方案和实施细则组织施工。成交供应商在施工过程中应主动接受环保、水保机构和其他有权单位对项目环保、水保工作的监督检查，配合采购人做好环保、水保验收准备工作，建立健全环保、水保档案。

（18）成交供应商应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。不得随意取土或弃土弃石，尤其要避免在沟谷坡面倾倒废土废渣和生活垃圾，更不得堵塞河道与沟渠。因成交供应商任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他成交供应商施工等后果的，成交供应商应承担责任。

（19）在整个合同的建设、缺陷责任期和保修期内，成交供应商应自觉接受各上级主管部门、采购人、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，成交供应商还应按照采购人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或采购人可能需要增加成交供应商送交资料的份数和提前或延长递交的时间。成交供应商需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

（20）成交供应商未能履行以上义务，造成采购人损失的，成交供应商赔偿采购人有关损失。

★三、商务条件（以下条款均不允许负偏离，否则按无效响应处理）

包：1

1、交付地点：福建省永安市大洲后26号。

2、交付时间：以总监理工程师签发的开工报告之日起270个日历天之内施工完毕并验收合格。节点工期要求：五分厂、七分厂、医院和入监严管员工宿舍的工期要求在开工后100个日历天内竣工验收。

3、交付条件：全部工程必须根据建设部《工程施工质量验收规范》等相关规范和规程及施工图纸施工，并达到合格标准。

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：合同签订前，成交供应商向采购人缴纳合同金额的5%的履约保证金。成交供应商从企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到采购人指定的履约保证金账户。如成交供应商未按合同有关规定履行其义务，采购人有权不予退还履约保证金，用以补偿。合同履行完毕，工程竣工验收合格无未了事宜，由成交供应商申请，采购人在28个日历日内无息退还3%的履约保证金，剩余2%的履约保证金在工程缺陷责任期满验收合格后28个日历日内无息退还。工程缺陷责任期为两年，从项目竣工验收合格之日计算。

5、是否邀请供应商参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 双方按国家颁布的《工程施工及验收规范》和《工程质量检验评定标准》进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续，不合格工程不准交工。质量等级由采购人按验收规范认定。 |

7、支付方式

该项目按月支付工程进度款，成交供应商提出申请后，工程进度款按照当月监理确认的实际完成工程量的80%以银行转账方式支付，当工程竣工验收合格后，工程款付至合同金额的80%；工程结算审核完成并报批完成，成交供应商提供全部正式发票后，工程款付至结算审定造价的100%；工程进度款全部以银行转账形式支付。成交供应商支取工程进度款前应提交同等金额的正式发票，否则采购人有权不予支付进度款。

8、验收标准和验收方法

8.1成交供应商必须按照工程量清单及施工图纸设计要求和操作规程进行施工。

8.2双方按国家颁布的《工程施工及验收规范》和《工程质量检验评定标准》进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续，不合格工程不准交工。质量等级由采购人按验收规范认定。

9、工程竣工

9.1成交供应商必须按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。

9.2因成交供应商原因不能按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，成交供应商承担违约责任。

9.3施工中采购人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括成交供应商为保证工程质量和安全采取的措施、采购人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

10、质量保修期及售后服务

10.1成交供应商应按《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，对本工程进行保修。质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起算2年（防水部分保修期5年）；

10.2工程出现质量问题时，属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到修理通知之日起48小时内派人修理。成交供应商不在约定期限内派人修理的，采购人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。

10.3发生须紧急抢修事故的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。如成交供应商在接到事故通知后未立即到场抢修的，成交供应商应当承担违约责任，赔偿采购人因此所遭受的全部损失。

10.4成交供应商交付的工程存在技术缺陷或安全隐患造成采购人或任何第三方人身、财产损害的，成交供应商应当对该损害承担全部法律责任。如造成采购人损失的，成交供应商还应当赔偿采购人的全部损失并保证应持续有效。

10.5成交供应商如有违反上述保修服务条款或自身承诺，应按合同总价款的30%向采购人承担违约责任，造成采购人损失的，还应对采购人承担赔偿责任。

11、违约责任

11.1工程开工前，拟派出的施工现场管理人员需符合《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号），不满足《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号）或不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，采购人有权终止合同并按违约追究成交供应商责任。

11.2工程开工后，除不可抗力外,成交供应商擅自变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向采购人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向采购人交纳3万元违约金。

11.3成交供应商在开工时不能按期组织人员到位，采购人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由成交供应商承担。

11.4成交供应商未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的，采购人有权要求成交供应商更换项目负责人，接替人员水平、能力、资格资质不得低于被替换人，成交供应商每人次1万元交纳违约金，由此增加的费用和延误的工期由成交供应商承担。

11.5项目负责人擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位，每人每天（次）支付10000元违约金，超过三次，采购人有权要求成交供应商更换违约的项目负责人。

11.6采购人要求成交供应商更换项目负责人，成交供应商无正当理由拒绝更换项目负责人的，可视为项目负责人不到岗，从采购人发出通知之日起计算，向采购人缴纳每天30000元违约金。超过7日的，采购人有权解除合同。除采购人要求外，成交供应商不得擅自更换项目负责人。

11.7采购人要求成交供应商更换主要施工管理人员（不含项目负责人），成交供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的，可视为该施工管理人员不到岗并向采购人缴纳违约金，从采购人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按10000元/天交纳违约金，拒不撤换其他施工管理人员，按每人每天交纳10000元违约金。超过7日的，采购人有权解除合同。除采购人要求外，成交供应商不得擅自更换技术负责人、主要施工管理人员。

11.8成交供应商主要施工管理人员（不含项目负责人）须经采购人批准方可离开施工现场，否则视为擅自离开施工现场，按每人每天（次）交纳500元违约金。

11.9成交供应商未提交劳动合同，以及没有为主要施工管理人员（不含项目负责人）缴纳社会保险证明的，采购人有权要求成交供应商更换主要施工管理人员，接替人员水平、能力、资格资质不得低于被替换人，成交供应商按每人次3000元交纳违约金，由此增加的费用和延误的工期由成交供应商承担。

11.10若成交供应商未能按合同规定的时间按时交付工程的（不可抗力除外），采购人有权从工程款中扣除延期交付违约金。延期交付违约金比率为每迟交1天，按人民币1000元/天，支付违约金。违约金限额为合同价款的10%，由于采购人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加工作量（以采购人的书面文件为准）导致成交供应商未能按合同规定的时间按时交付工程的，采购人应同意延长交付期。

11.11因成交供应商原因，工程质量达不到合同约定的标准，成交供应商应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由成交供应商承担。

11.12成交供应商在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，采购人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到采购人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，采购人有权调整其工程量，作另行采购或取消合同并不予退还履约担保金。

11.13合同签订后，如果成交供应商擅自中途停止或解除合同，或者因成交供应商违约导致采购人解除合同的，采购人有权不予退还履约保证金，并可进一步提出追索和索赔，要求成交供应商赔偿由此造成的全部损失。

11.14合同项目经验收不合格的，因成交供应商造成的返工、整改等所涉及的费用及延误工期给采购人造成的损失均由成交供应商承担。

11.15在明确违约责任后，违约金、赔偿金等将在应支付费用或履约保证金中扣减。剩余金额不足以支付的，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。如成交供应商未按时支付违约金、赔偿金等，双方协商不成，采购人有权向采购人所在地人民法院提起诉讼。

11.16合同生效后，成交供应商若出现违约情况，采购人为维护权利向成交供应商追偿的一切费用（包括律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等）由成交供应商承担。

11.17成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还须向采购人支付本合同金额20%的违约金。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

11.18成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥，不得为学员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付10000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并没收履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

11.19除上述具体违约情形外，成交供应商出现违反采购文件、成交供应商响应文件要求的其他行为，采购人有权要求成交供应商支付500元违约金，若造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并没收履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

12、专利及知识产权

成交供应商须保障采购人在使用其提供的采购标的或采购标的任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控与纠纷。如果有任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。成交供应商提供的采购标的若出现抄袭或雷同痕迹，经确认后，采购人有权取消其成交资格；如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

13、保密要求

13.1成交供应商应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。未经采购人允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，成交供应商及其工作人员将承担相应法律后果。

13.2成交供应商违反本条约定泄露采购人涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担责任。

13.3本条款不因合同届满或解除而失效。

14、廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金(包括但不限于列入不良行为记录名单等)，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

15、不可抗力

15.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

15.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

16、合同纠纷处理方式

16.1合同生效后具有法律责任，成交供应商与采购人双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜，协商不成时，双方同意向永安市人民法院起诉。

16.2成交供应商与采购人双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。

17、违约终止合同

17.1在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

17.2在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的书面违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）中标人仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向中标人发出书面解约通知，终止全部或部分协议：

（1）如果中标人未能在协议约定的期限内或采购人准许的任何延期内进行服务。

（2）中标人未能履行协议项下的任何其它义务。

18、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

四、其他事项

1、除竞争性磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞争性磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明、声明的真实性负责。供应商若提供虚假资料，一经发现将没收其全部保证金，并根据本文件和相关法律法规追究其 相关责任，其中：虚假资料若在评标过程中发现，其响应文件将视为无效文件；若在评标定标后发现，还将取消其成交资格（采购人保留定标后对成交供应商响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查的权利，成交供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况）；若在签订合同时发现，采购人还将取消其合同签订，给采购人造成损失的，需另行赔偿并负相关责任。

3、供应商应逐项、如实填写技术和服务要求响应表，否则按无效响应文件处理。若采购人掌握了确切事实说明某供应商没有如实填报技术和服务要求响应表或有弄虚作假行为，该响应文件将作为无效响应文件处理，并按相关规定进行处罚。

4、供应商应逐项、如实填写商务条件和其他事项响应表，且响应内容不得与竞争性磋商文件第三章“三、商务条件”负偏离，否则按无效响应文件处理。若采购人掌握了确切事实说明某供应商没有如实填报技术和服务要求偏离表或有弄虚作假行为，该响应文件将作为无效响应文件处理，并按相关规定进行处罚。

5、本磋商文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

- 第四章  合同主要条款及格式

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合磋商文件第四章规定填列相应内容。如果双方使用磋商文件第四章已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；磋商文件第四章未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3.本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为 FJXW2024086  的永安市新立工贸公司管理工作人员值班室改造项目（以下简称：“本项目”）的磋商结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2磋商文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：工程量清单、图纸、招标控制价。

2、合同标的

| 采购包 | 品目号 | 品目编码/品目名称 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 成交金额 | 项目负责人执业信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | B99000000-其他建筑工程 | 永安市新立工贸公司管理工作人员值班室改造项目 | 否 | 1项 |  |  |

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：以总监理工程师签发的开工报告之日起270个日历天之内施工完毕并验收合格。节点工期要求：五分厂、七分厂、医院和入监严管员工宿舍的工期要求在开工后100个日历天内竣工验收；

4.2交付地点：福建省永安市大洲后26号；

4.3交付条件：全部工程必须根据建设部《工程施工质量验收规范》等相关规范和规程及施工图纸施工，并达到合格标准。

5、合同标的应符合磋商文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

5.1本项目具体《工程量清单》、《招标控制价》及《施工图纸》：以磋商文件“采购文件相关附件”为准。

5.2合同价格形式：固定总价合同。

5.3除非合同中另有规定，乙方的报价均已包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料货物、运输、安装（含所需辅材）、调试、维修、服务、保险、利润、税费、市场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等一切费用，验收、技术服务、相关文件的提交、质保期免费保修、维护、采购代理服务费等一切费用。

5.4主要材料、货物技术要求及质量标准：符合最新国标要求。

5.5工程建设标准强制性条文：依据磋商文件要求，本采购项目的材料、货物、施工必须达到现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与采购项目相关的工程建设标准强制性条文。

5.6施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

5.7其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》JGJ59-2011、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

5.8开工及延期开工

5.8.1乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

5.8.2因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。

5.9暂停施工

甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

5.10工期延误

5.10.1因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致工期延误的其他情形：如果发生工期延误，则乙方工期予以顺延。

5.10.2因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天支付1000元人民币的违约金，违约金限额为合同价款的10%，由甲方直接从工程款中扣抵。逾期两个月未竣工的，经协商未果，合同自行终止。承包商需确保已完成的施工成果并退场，涉及的采购材料、货物，施工人员工费等自行解决。

5.11变更

5.11.1变更的范围：关于变更的范围的约定：施工中发生工程设计变更，乙方应按照甲方认可的变更设计文件，无条件进行变更施工。在施工过程不论何种原因，预计工程量清单内的单个项目工程量可能发生增加，乙方必须征得甲方书面认可后方可施工，否则增量部分由乙方自行承担。在获得甲方书面认可后按下列变更程序及估价原则执行。

5.11.2变更估价

关于变更估价的约定如下：①已标价工程量清单或招标控制价有相同项目的，按照相同项目单价认定；②已标价工程量清单或招标控制价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；③已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由乙方根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息计算后，乘以（1-降幅系数（降幅系数为：成交价格/控制价））计算变更工程项目的综合单价，并应报甲方确认，最终以甲方委托的有资质的结算审核单位审定的单价为准。④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由乙方根据变更工程资料、计量规则和计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报监理人、甲方确认，最终以甲方委托的有资质的结算审核单位审定的单价为准。

乙方提交变更报价书的期限：乙方在收到变更指示或变更意向书后3个日历天内。

甲方、监理人商定或确定变更价格的期限：收到乙方变更报价书后的21天内。重大变更的确认时限由甲方、监理人与乙方协商确定。

5.11.3变更估价程序

经过审查批准后的现场签证和工程变更，由乙方在3个日历天内编制预算，报监理人及甲方初审，并报甲方委托的有资质的招标控制价审核单位审核后予以实施，审核后金额按工程进度款支付办法与进度款同期支付，最终以甲方委托的有资质的结算审核单位审定的结果为准。

5.12竣工结算的申请

竣工结算申请单应包括的内容：按《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》(建建[2000]142号)和《福建省建筑工程文件管理规程(施工分册)》(DBJ13—56—2004)等相关规定提交一式10套(其中一套为原始材料，含电子文档)完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001规定。同时，还应提交室内空气质量检测合格报告及相关环保检测合格报告（若有，检测相关费用由乙方支付）。乙方应负责办理建设工程档案移交工作(向档案馆移交)及竣工归档、备案手续，甲方予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给甲方，并和上部乙方做好交接工作。乙方未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，甲方可不支付竣工付款。

5.13施工现场管理人员要求

5.13.1项目负责人在工程施工期间必须每日到场，甲方将不定期抽查。

5.13.2项目负责人未经批准，擅自离开或在施工期间未到现场的，乙方应按人民币10000元/人次的标准向甲方支付违约金。

5.13.3乙方擅自更换项目负责人的违约责任：擅自更换项目负责人的按每人次向甲方支付10万元人民币违约金。

5.13.4在工程开工前，由乙方按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于福建省关于项目施工管理人员配备的要求。乙方拟投入本项目的项目班子成员均应无犯罪记录。乙方应为工作人员配备专业技术工具，工作人员应具有相应的执业资质（如涉及高空作业的，须具有高空作业证书等），上岗人员必须依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作。

5.13.5乙方应在提交首次响应文件前完成对工程量清单的核对工作，乙方逾期未提交工程量清单书面申请调整的，视为默认已完成工程量清单的核对。核对后的清单工程量作为完成项目图纸施工内容的包干数量，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算，由于工程量清单偏差引起的损失由乙方自行承担。

5.13项目其他要求

5.13.1乙方应根据该项目的类别、难易程度、安装施工条件和复杂程度，并根据报价响应时拟定的施工组织设计，施工经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力、根据自身情况作出报价。项目建设标准和技术规范要求的相关费用应包括在响应报价中。

5.13.2除非有特殊需要，磋商文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，乙方若对以上情况要求了解，经甲方同意后，可以到使用地勘查，费用自理，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。乙方在现场勘察所发生的一切费用及事故由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

5.13.3现场安全防护设施要求：乙方应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由乙方全部负责，与甲方无关。

5.13.4水土保持与环境要求：工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。

5.13.5施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

5.13.6严禁在施工区域或采购单位的其他管辖区域内乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

5.13.7施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、赤膊施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

5.13.8施工机具进场要求：施工机具按时进场，并满足施工的需要，否则，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。违约金由甲方从工程款中扣除或从乙方的履约担保中支取。

5.13.9乙方应完成以下工作：

5.13.9.1成交通知书发出后10天内主动与甲方联系进行图纸会审和设计交底。为确保工程施工进度、质量和安全，履行乙方响应时的承诺，乙方保证按照经甲方、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出报价响应时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人），和施工班组技术骨干以及施工人员到甲方工地现场，及时到岗到位并做好工程各项施工工作。

5.13.9.2乙方应按甲方(监理人)的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用已含在响应报价中。

5.13.9.3乙方应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由乙方全部负责。乙方若发现合同图纸/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知甲方，说明差异之处，而甲方须给予指令。

5.13.9.4乙方严把材料质量关。所有进场原材料、成品、半成品、构配件必须向监理单位报验，并出具相应的质量证明文件，按规定经监理见证取样，交由具有相应资质的检测机构进行复验，复验合格后方可使用。乙方应认真执行见证取样制度，必须明确市政公用工程见证取样检测试验内容，并将见证取样计划和见证人员向监督机构备案。

5.13.9.5乙方应严格工序报验程序。每道工序完成后，必须在质检员检查合格并填写工序质量评定表、隐蔽验收记录后向监理、发包方现场代表报验，由监理、发包方现场代表验收签字后，才能进行下道工序施工。工序验收资料未经监理人员、发包方现场代表签字的，该工序视为未验收，不得进入下道工序施工。

5.13.9.6乙方应规范施工文件资料管理。施工文件资料应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）进行整理归档。文件资料应随施工进度及时整理，所需表格应按规定中的要求认真填写、字迹清楚、项目齐全、记录准确、真实完整。

5.13.9.7办理施工许可证时，乙方应按规定缴纳农民工工资支付保证金。乙方应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等有关文件，及时足额支付农民工工资。

5.13.9.8乙方应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁。所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由乙方自行负责施工并承担费用，包括在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费、不可预见费用和施工临时便道、堆放场、预制场等临时性占用场地费，由乙方承担。

5.13.9.9开工前，乙方应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，甲方将不予支付工程进度款。

5.13.9.10乙方应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及甲方并与设计部门进行协调、修改。若乙方对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由乙方负责。

5.13.9.11乙方的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由乙方向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，乙方按有关规定直接支付其费用，甲方对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，乙方应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因乙方撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由甲方委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给乙方的任何款项内扣除。

5.13.9.12根据现场具体情况，由乙方对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报甲方审批，由此产生的费用由甲方承担。乙方应对甲方提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，甲方联系原放样单位复位，所发生的费用由乙方承担。

5.13.9.13乙方应服从甲方及监理人指令，协调好各班组进行施工。自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

5.13.9.14乙方进场后7天内乙方应提交办完安全监督手续及办理施工许可证所需要的相关手续，延期提供的甲方可处以2万元/天罚款，延期超过15天的，甲方有权终止合同并没收履约保证金。

5.13.9.15乙方应按甲方的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，乙方应妥善处理好与其它乙方的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从甲方的协调和安排。乙方应允许甲方或与经甲方同意的第三方免费正常使用由乙方负责维护的临时道路、桥梁等。

5.13.9.16乙方在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

5.13.9.17乙方是施工期环保、水保工作的实施者和责任者，负责落实建设项目《环境影响报告书》、《水土保持方案报告书》及《施工图设计文件》相关环保、水保措施和设施。乙方应编制施工环保、水保实施细则报送监理人审批，并按照批准的施组方案和实施细则组织施工。乙方在施工过程中应主动接受环保、水保机构和其他有权单位对项目环保、水保工作的监督检查，配合甲方做好环保、水保验收准备工作，建立健全环保、水保档案。

5.13.9.18乙方应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。不得随意取土或弃土弃石，尤其要避免在沟谷坡面倾倒废土废渣和生活垃圾，更不得堵塞河道与沟渠。因乙方任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他乙方施工等后果的，乙方应承担责任。

5.13.9.19在整个合同的建设、缺陷责任期

和保修期内，乙方应自觉接受各上级主管部门、甲方、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，乙方还应按照甲方的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或甲方可能需要增加乙方送交资料的份数和提前或延长递交的时间。乙方需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

5.13.9.20乙方未能履行以上义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

6、验收

6.1验收应按照磋商文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.1.1乙方必须按照工程量清单及施工图纸设计要求和操作规程进行施工。

6.1.2双方按国家颁布的《工程施工及验收规范》和《工程质量检验评定标准》进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续，不合格工程不准交工。质量等级由甲方按验收规范认定。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：☑不邀请。

7、合同款项的支付应按照磋商文件的规定进行，具体如下：

该项目按月支付工程进度款，乙方提出申请后，工程进度款按照当月监理确认的实际完成工程量的80%以银行转账方式支付，当工程竣工验收合格后，工程款付至合同金额的80%；工程结算审核完成并报批完成，乙方提供全部正式发票后，工程款付至结算审定造价的100%；工程进度款全部以银行转账形式支付。乙方支取工程进度款前应提交同等金额的正式发票，否则甲方有权不予支付进度款。

8、履约保证金

☑有，乙方向甲方缴纳人民币      元（大写：      元整）作为本合同的履约保证金。具体如下：合同签订前，乙方向甲方缴纳合同金额的5%的履约保证金。乙方从企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到甲方指定的履约保证金账户。如乙方未按合同有关规定履行其义务，甲方有权不予退还履约保证金，用以补偿。合同履行完毕，工程竣工验收合格无未了事宜，由乙方申请，甲方在28个日历日内无息退还3%的履约保证金，剩余2%的履约保证金在工程缺陷责任期满验收合格后28个日历日内无息退还。工程缺陷责任期为两年，从项目竣工验收合格之日计算。

9、合同有效期

于合同全部事项（含工程缺陷责任期）履行完毕。

10、质量保修期及售后服务

10.1乙方应按《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，对本工程进行保修。质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起算2年（防水部分保修期5年）；

10.2工程出现质量问题时，属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到修理通知之日起48小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理的，甲方可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。

10.3发生须紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。如乙方在接到事故通知后未立即到场抢修的，乙方应当承担违约责任，赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

10.4乙方交付的工程存在技术缺陷或安全隐患造成甲方或任何第三方人身、财产损害的，乙方应当对该损害承担全部法律责任。如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方的全部损失并保证应持续有效。

10.5乙方如有违反上述保修服务条款或自身承诺，应按合同总价款的30%向甲方承担违约责任，造成甲方损失的，还应对甲方承担赔偿责任。

10、违约责任

10.1工程开工前，拟派出的施工现场管理人员需符合《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号），不满足《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号）或不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，甲方有权终止合同并按违约追究乙方责任。

10.2工程开工后，除不可抗力外,乙方擅自变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向甲方交纳10万元违约金；其他人员每人每次向甲方交纳3万元违约金。

10.3乙方在开工时不能按期组织人员到位，甲方有权终止合同，所造成的全部责任和损失由乙方承担。

10.4乙方未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的，甲方有权要求乙方更换项目负责人，接替人员水平、能力、资格资质不得低于被替换人，乙方每人次1万元交纳违约金，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。

10.5项目负责人擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位，每人每天（次）支付10000元违约金，超过三次，甲方有权要求乙方更换违约的项目负责人。

10.6甲方要求乙方更换项目负责人，乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的，可视为项目负责人不到岗，从甲方发出通知之日起计算，向甲方缴纳每天30000元违约金。超过7日的，甲方有权解除合同。除甲方要求外，乙方不得擅自更换项目负责人。

10.7甲方要求乙方更换主要施工管理人员（不含项目负责人），乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的，可视为该施工管理人员不到岗并向甲方缴纳违约金，从甲方发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按10000元/天交纳违约金，拒不撤换其他施工管理人员，按每人每天交纳10000元违约金。超过7日的，甲方有权解除合同。除甲方要求外，乙方不得擅自更换技术负责人、主要施工管理人员。

10.8乙方主要施工管理人员（不含项目负责人）须经甲方批准方可离开施工现场，否则视为擅自离开施工现场，按每人每天（次）交纳500元违约金。

10.9乙方未提交劳动合同，以及没有为主要施工管理人员（不含项目负责人）缴纳社会保险证明的，甲方有权要求乙方更换主要施工管理人员，接替人员水平、能力、资格资质不得低于被替换人，乙方按每人次3000元交纳违约金，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。

10.10若乙方未能按合同规定的时间按时交付工程的（不可抗力除外），甲方有权从工程款中扣除延期交付违约金。延期交付违约金比率为每迟交1天，按人民币1000元/天，支付违约金。违约金限额为合同价款的10%，由于甲方的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加工作量（以甲方的书面文件为准）导致乙方未能按合同规定的时间按时交付工程的，甲方应同意延长交付期。

10.11因乙方原因，工程质量达不到合同约定的标准，乙方应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由乙方承担。

10.12乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，甲方有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到甲方或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，甲方有权调整其工程量，作另行采购或取消合同并不予退还履约担保金。

10.13合同签订后，如果乙方擅自中途停止或解除合同，或者因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权不予退还履约保证金，并可进一步提出追索和索赔，要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

10.14合同项目经验收不合格的，因乙方造成的返工、整改等所涉及的费用及延误工期给甲方造成的损失均由乙方承担。

10.15在明确违约责任后，违约金、赔偿金等将在应支付费用或履约保证金中扣减。剩余金额不足以支付的，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。如乙方未按时支付违约金、赔偿金等，双方协商不成，甲方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10.16合同生效后，乙方若出现违约情况，甲方为维护权利向乙方追偿的一切费用（包括律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等）由乙方承担。

10.17乙方不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，甲方有权单方解除合同并不予退还履约保证金，乙方还须向甲方支付本合同金额20%的违约金。违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起30日内缴纳。

10.18乙方进入甲方监管区的工作人员必须遵守甲方的工作制度和监管安全规定，服从甲方人员的指挥，不得为学员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，乙方须马上更换工作人员，并视情况向甲方支付10000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，甲方有权单方解除合同并没收履约保证金，乙方还应承担相关的法律责任。违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起30日内缴纳。

10.19除上述具体违约情形外，乙方出现违反采购文件、乙方响应文件要求的其他行为，甲方有权要求乙方支付500元违约金，若造成严重后果的，甲方有权单方解除合同并没收履约保证金，乙方还应承担相关的法律责任。违约金直接从甲方应支付乙方的费用中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起30日内缴纳。

11、知识产权

11.1乙方须保障甲方在使用其提供的采购标的或采购标的任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控与纠纷。如果有任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。乙方提供的采购标的若出现抄袭或雷同痕迹，经确认后，甲方有权取消其成交资格；如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

12、保密要求

12.1乙方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。未经甲方允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将甲方工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，乙方及其工作人员将承担相应法律后果。

12.2乙方违反本条约定泄露甲方涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担责任。

12.3本条款不因合同届满或解除而失效。

13、廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金(包括但不限于列入不良行为记录名单等)，情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

14、违约终止合同

14.1在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，甲方须提前30日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除甲方不承担违约责任。

14.2在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的书面违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）中标人仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向中标人发出书面解约通知，终止全部或部分协议：

14.2.1如果中标人未能在协议约定的期限内或甲方准许的任何延期内进行服务。

14.2.2中标人未能履行协议项下的任何其它义务。

15、诉讼相关费用承担

若因乙方未履行本合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                     乙方：

住所：                     住所：

单位负责人：                 单位负责人：

委托代理人：                 委托代理人：

联系方法：                  联系方法：

开户银行：                   开户银行：

账号：                      账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

- 第五章  首次响应文件格式

编制说明

1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

福建省永安市新立工贸有限责任公司

竞争性磋商

响应文件

（首次）

项目名称：

项目编号：

采购包：

供应商名称：

日      期：

目  录

附件1：磋商响应声明函

附件2：报价一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：磋商保证金凭证

附件5：技术和商务偏离表

附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件7：供应商提交的其他资料

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件1          磋商响应声明函

致：（采购人或采购代理机构）

1.根据贵方为　　　　    　　　　　项目（项目编号）:　　　　　　　　    　的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表    （全名、职务）经正式授权并代表的供应商    （供应商名称、地址）提交包含下述内容的首次响应纸质文件正本　　套，副本　　套及电子文档　　套。

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第4项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金，磋商保证金有效期与响应文件有效期一致，我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况，则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

2.7我方承诺响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求

通信地址:

邮编：　　　　　　传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商代表：　　（签字）

供应商代表电子信箱：

供应商：　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件2      报价一览表

供应商名称：              （全称加盖单位公章）

项目编号∶　　　　　　                              货币单位：元人民币

| 合同包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表：　　　　（签字）

附件2-1     详细报价书

说明：

1.各供应商应根据竞争性磋商文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应采购包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应采购包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的磋商采购项目或者如优惠率磋商、单价磋商等特殊类型的磋商采购项目，由供应商根据磋商文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：　　　　（签字）

供应商名称：　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件3      资格证明文件

附件3-1   参加竞争性磋商的声明函

致：（采购人或采购代理机构）

1、关于贵方　　年　　月　　日项目（项目编号:                    ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：

2.1供应商单位名称：

2.2注册地址

2.3单位负责人姓名：　　　　 性别：　 　年龄：  　　职务：  　　　　。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：　　　　（签字）

供应商名称：　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　　年　　月　　日

附件3-2  供应商的资格声明

致：（采购人或采购代理机构）

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

| 对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息的供应商，不得参加采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：　　　　（签字）

供应商名称：　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件3-3   单位负责人授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：FJKZB-699062024　　　　　）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

供应商代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：　　年　　月　　日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件

附件3-4  营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件3-5   财务状况报告

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明、担保函共三大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述三大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的2023年度的财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件（提供资信证明复印件即可，无论其是否注明“复印无效”等相关内容）。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件3-6  依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的供应商

（  ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法减免税收的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。

2.3若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件3-7  依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商

（）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。

2.3若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件3-8  具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件3-9  信用记录查询结果

1、由磋商小组通过网站查询并打印供应商的信用记录。

2、经查询，供应商参加本项目采购活动(响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、供应商应了解自身的信用记录情况。当供应商受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在电子响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

附件3-10  联合体协议

（接受联合体的项目使用）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：FJKZB-699062024　　　　　　）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（全称）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（成员1的全称）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目响应的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出供应商代表、提交电子响应文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，供应商代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若成交，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、采购文件接受联合体响应且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

4、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

附件3-11     参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此申明。

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

附件3-12  其它资格证明文件

（若有）

- 采购文件规定的特定条件可在此项下提供。

- 供应商认为应提交的其他材料。

3、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

附件4   磋商保证金凭证

编制说明

1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。

附件5-1  技术和服务要求响应表

供应商名称：    （全称加盖单位公章）

项目编号∶

| 采购包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含第三章“二、技术要求”等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：

附件5-2        商务条件和其它事项响应表

供应商名称：　　（全称加盖单位公章）

项目编号∶

| 采购包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含第三章“三、商务条件”等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：

附件6   相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　　年　　　月　　　日

采购文件相关附件

- 最后报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章）

项目编号∶                                                      货币单位：元人民币

| 合同包 | 最后总报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：1.此表另行分装密封,响应文件中无须提供。

2.本表可先盖章签字，具体金额待现场填写。

供应商代表：      （签字）